Городское поселение «Вершино-Дарасунское»

муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края

Комплексный инвестиционный план

развития монопрофильного городского

поселения «Вершино-Дарасунское»

Городское поселение «Вершино-Дарасунское», 2013 год

Паспорт Комплексного инвестиционного плана развития

# монопрофильного городского поселения «Вершино-Дарасунское»

| Наименование | Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного городского поселения «Вершино-Дарасунское» (далее – КИП) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке плана | Распоряжение Главы администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 15 февраля 2010 года № 87 |
| Основные разработчики КИП | Администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское», администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, ООО «Дарасунский рудник» |
| Цели и задачи КИП | Цели: обеспечение устойчивого экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификации экономики городского поселения; повышение уровня жизни населения. Задачи: преодоление моноструктурности на основе диверсификации структуры промышленного производства; повышение конкурентоспособности экономики поселения на основе развития новых производств; снижение напряженности на рынке труда; развитие малого и среднего предпринимательства; развитие социальной и технической инфраструктуры; модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства поселения. |
| Стратегические направления КИП | Модернизация градообразующего предприятия; создание новых и модернизация существующих производств; развитие малого и среднего предпринимательства; развитие социальной и технической инфраструктуры городского поселения |
| Сроки и этапы реализации КИП | Срок реализации: 2013 – 2020 годы Этапы: 1 этап – 2013 – 2016 годы 2 этап – 2016 – 2020 годы |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты | - Развитие градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник»; - развитие НПО «Экопромтехнология». Сезонная опытно-промышленная разделительно-сортировочная установка п.г.т. Вершино-Дарасунский; - развитие ООО «Узур». Разведка и добыча россыпного золота на месторождении р. Дарасун; - строительство очистных сооружений с канализационными сетями; - реконструкция системы водоснабжения; - развитие теплоснабжения; - развитие малого и среднего предпринимательства. |
| Ключевые целевые показатели КИП | 1. Снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,2% в 2020 году; 2. Увеличение доли занятых на малых предприятиях в общей численности занятых до 10,6 % в 2020 году; 3. Рост среднемесячной заработной платы работников предприятий до 31411,0 рублей в месяц в 2020 году; 4. Создание 396 постоянных и 140 временных рабочих мест до 2020 года; 5. Уменьшение доли градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров – с 62,1 % в 2012 году до 42,1 % в 2020 году |
| Механизм управления реализацией КИП | Управление реализацией КИП осуществляет Координационный совет. Текущее управление реализацией КИП осуществляет рабочая группа. |
| Источники и объемы финансирования | Всего за 2013-2020 годы финансирование по плану составит 1558,09 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 668,79 млн. рублей; - средства краевого бюджета – 88,01 млн. рублей; - средства местного бюджета – 53,16 млн. рублей; - частные инвестиции – 748,13 млн. рублей. |

ВВЕДЕНИЕ

Городское поселение «Вершино-Дарасунское» расположено на юге Тунгокоченского района Забайкальского края, отнесенного к северным территориям субъекта.

В состав городского поселения «Вершино-Дарасунское» входят два населенных пункта: поселок городского типа Вершино-Дарасунский (далее - пгт. Вершино-Дарасунский) и поселок Светлый. Административным центром поселения является пгт. Вершино-Дарасунский.

Площадь, отнесенная к территории городского поселения, составляет 7898,22 га.

Удаленность поселения от районного центра (с. Верх-Усугли) составляет 56 км, от краевого - 264 км, расстояние до ближайшей железнодорожной станции  - г. Шилка, с которой пгт. Вершино-Дарасунский связан технологической дорогой местного значения составляет 83 км.

Проезд от пгт. «Вершино-Дарасунский» до г. Чита осуществляется по технологической дороге (протяженность дороги составляет 45 км) через федеральную трассу «Чита–Хабаровск» - 219 км.

Городское поселение обладает значительным ресурсным потенциалом.

Основу экономического потенциала территории формирует наличие  горнодобывающей промышленности. На территории поселения расположены месторождения рудного золота - Дарасунское рудное поле, которое включает в себя: Дарасунское, Теремкинское и Талатуйское месторождения.

Поселение является одним из старейших золотодобывающих поселений Забайкалья.

Основным промышленным и градообразующим предприятием поселения является ООО «Дарасунский рудник», который представляет собой производственную единицу по добыче руды. Рудник объединяет в свой состав промышленные площади и подземные горные выработки шахт: «10», «Центральной», «Слепой», «Восточной», «Юго-Западной» и «Теремки».

Инженерная инфраструктура поселения представлена: 3 водоканалами, водоводом, 6 котельными. В сфере жилищно-коммунального хозяйства функционирует организация МУП «Тепловодосети», а также ИП Степанов, функционирующий в сфере предоставления услуг по водоснабжению

1. Анализ социально-экономического положения

монопрофильного поселения и результат диагностики его состояния

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

городского поселения «Вершино-Дарасунское»

1.1.1. Анализ демографической ситуации

Демографическую ситуацию в поселении можно охарактеризовать как проблемную, что обусловлено влиянием ряда негативных факторов. В числе которых можно выделить: миграционный отток населения, отрицательный естественный прирост.

Таблица 1

Социально-демографический состав населения городского поселения «Вершино-Дарасунское»

| Возрастные группы | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел., всего | 6329 | 6082 | 6054 |
| Население младше трудоспособного возраста, чел. | 1225 | 1213 | 1287 |
| Удельный вес в общей численности населения, % | 19,3 | 19,9 | 21,3 |
| Население в трудоспособном возрасте, чел. | 3980 | 3809 | 3766 |
| Удельный вес в общей численности населения, % | 62,9 | 62,7 | 62,2 |
| Население старше трудоспособного возраста, чел. | 1124 | 1060 | 1001 |
| Удельный вес в общей численности населения, % | 17,8 | 17,4 | 16,5 |

Численность населения городского поселения «Вершино-Дарасунское» по состоянию на 01 января 2013 года составила 6054 человек, что ниже уровня на начало 2012 года на 0,5 %, на начало 2011 года на 4,3 %.

Тенденция снижения численности населения за период 2011-2013 годов обусловлена преимущественно сокращением численности лиц, находящихся в трудоспособном возрасте по причине естественной и механической убыли населения.

Незначительно изменилась доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения с 19,3 % на начало 2011 года до 21,3 % на начало 2013 года. Доля лиц старше трудоспособного возраста уменьшилась и составила на начало 2013 года 16,5 %, что на 1,3 п.п. меньше чем в 2011 году (17,8 %).

По состоянию на 01.01.2013 года по социально-демографическим группам население распределилось следующим образом:

  - население моложе трудоспособного возраста составило 1287 человек или 21,3 % от общей численности населения;

  - население в трудоспособном возрасте составило 3766 человек или 62,2 % от общей численности населения;

  - население старше трудоспособного возраста составило 1001 человек или 16,5 % от общей численности населения.

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше, приходящееся на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте) имеет тенденцию к росту: на начало 2011 года коэффициент составил – 590,2 человека, на начало 2013 года – 607,5 человек.

Основные показатели, характеризующие воспроизводство населения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели воспроизводства населения городского поселения

«Вершино-Дарасунское»

| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся, человек | 66 | 73 | 95 |
| Умершие, человек | 149 | 133 | 102 |
| Естественный прирост (+), убыль (-), человек | -83 | -60 | -7 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), человек | -115 | -187 | -21 |
| Коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения, чел. | 10,4 | 12,0 | 15,7 |
| Коэффициент смертности, на 1000 человек населения, чел. | 23,5 | 21,9 | 16,8 |

Показатели естественного и механического движения населения за период 2010-2012 годов характеризуются отрицательными значениями.

В 2012 году естественная убыль населения составила 7 человек, что значительно ниже уровня 2010 года в 11,9 раз.

Рождаемость населения за период 2010-2012 годов повысилась на 43,9%: в 2012 году рождаемость составила 95 человек, в 2010 году – 66 человек.

Уменьшилась смертность населения с 23,5 человек на 1000 человек населения в 2010 году до 16,8 человека в 2012 году.

Среди основных причин смертности населения основную долю занимают смерть от внешних причин (травмы, отравления) (30,4 %), заболевание сердечно-сосудистой системы (14,1%), онкологические заболевания (10,8 %).

В 2012 году умерло 55 человек трудоспособного возраста, что составляет 53,9 % от общего числа умерших (женщин – 13, мужчин – 42). Смертность мужчин трудоспособного возраста на 69 % превышает уровень смертности женщин трудоспособного возраста.

Структура заболеваемости:

Взрослое население:

1-ое место – болезни системы кровообращения;

2-ое место – болезни органов пищеварения;

3-ое место - болезни органов дыхания.

Подростки:

1-ое место – болезни органов дыхания;

2-ое место – болезни органов пищеварения;

3-ое место - болезни мочеполовой системы.

Дети:

1-ое место – болезни органов дыхания;

2-ое место – болезни органов пищеварения;

3-ое место - болезни мочеполовой системы.

В целях стимулирования демографического развития поселения, в рамках реализации национального проекта «Здоровье», систематически проводятся профилактические работы по выявлению и предупреждению заболеваний у детей, подростков и взрослого населения, посредством:

- диспансеризации населения;

- проведения профилактических осмотров различных возрастных и социальных групп населения;

- флюорографическое обслуживание населения;

- диагностика туберкулеза и других социально-значимых заболеваний;

- своевременная реабилитация больных различного профиля;

- лечебно-профилактическое обслуживание женского населения;

- лечебно-профилактическое обслуживание детского населения (проф. осмотры детей в ДОУ, школах).

В городском поселении принимаются меры стимулирования рождаемости: прежде всего, развитие системы пособий на рождение, воспитание детей, «материнский капитал».

1.1.2. Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и

в сфере занятости населения

Одним из ключевых условий устойчивого экономического развития  территории является обеспеченность рабочей силой. В свою очередь, успешное функционирование рынка труда, стабильная ситуация в сфере занятости населения зависят от совокупности как демографических, так и экономических факторов.

Распределение граждан трудоспособного возраста, занятых в отраслях материального и нематериального производства выглядит следующим образом:

- численность работников организаций городского поселения составила в 2012 году 2023 человек, или 53,7% от численности трудоспособного населения. Основная доля работников городского поселения (31,6%) занята в добыче полезных ископаемых, к которой относятся два предприятия ООО «Десна» и ООО «Дарасунский рудник»;

- 500 человек занято в личных подсобных хозяйствах;

- 100 человек работает вахтовым методом (маятниковая миграция);

В сфере образования занято 19,0 %, доля занятых в сфере оптовой и розничной торговли составила 17,5 %, доля занятых на предприятиях, функционирующих в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 7,9 %.

Наименьшая доля работников организаций зафиксирована в сферах деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 0,54 % от общей численности, транспорт и связь – 0,3 %.

В таблице 3 приведены сведения о численности работников организаций городского поселения по видам экономической деятельности.

Таблица 3

Распределение численности работников организаций

по видам экономической деятельности, человек

| Работники по видам экономической деятельности | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1836 | 2088 | 2023 |
| Добыча полезных ископаемых (ООО Десна, ООО «Дарасунский рудник») | 304 | 623 | 639 |
| Обрабатывающие производства (ООО «НПО «Экопромтехнология», ООО «Приоритет») | 100 | 76 | 28 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 101 | 148 | 159 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 11 | 11 | 11 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 345 | 340 | 354 |
| Транспорт и связь | 35 | 35 | 6 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 103 | 103 | 103 |
| Образование | 385 | 385 | 385 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 175 | 175 | 146 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 57 | 57 | 57 |
| Другие отрасли | 220 | 135 | 135 |

Анализ численности работников градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник» свидетельствует о его увеличении по сравнению с 2010 годом в 2,4 раза. Данный фактор связан с тем, что в 2012 году предприятием производились ремонтно-восстановительные работы, горнопроходческие и добыточные работы на Юго-Западной шахте, вскрышные работы на Талатуйском месторождении, поэтому привлекались дополнительные работники.

Таблица 4

Среднесписочная численность работников

градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник»

| Наименование предприятий, учреждений | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дарасунский рудник» | чел. | 240 | 558 | 577 |

Основными характеристиками степени использования трудовых ресурсов служат показатели экономической активности, занятости и безработицы населения.

Современное состояние рынка труда в поселении характеризуется как стабильное. В 2010 году уровень регистрируемой безработицы населения составил 2,7% от экономически активного населения.

В результате проведения мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда государственным учреждением «Центр занятости населения Тунгокоченского района», уровень безработицы снизился и на конец 2012 г. составил 1,7 %.

Коэффициент напряженности на рынке труда по состоянию в 2012 году составил 2 человека на одну заявленную вакансию, в 2010 году коэффициент составлял – 7,08 человека на место.

Таблица 5

Основные показатели рынка труда городского

поселения «Вершино-Дарасунское»

| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество официально зарегистрированных безработных, человек | 106 | 70 | 62 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к экономически активному населению, % | 2,7 | 1,9 | 1,7 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда, человек на одну заявленную вакансию | 7,08 | 1,4 | 2,0 |

В 2012 году действовала краевая целевая программа «Дополнительные мероприятия на рынке труда Забайкальского края в 2012 году», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 21 февраля 2012 года № 82, в рамках которой осуществлялись следующие мероприятия:

1. Содействие в трудоустройстве многодетных родителей, родителей воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудование для них рабочие места.

По данному направлению было создано 3 рабочих места: в ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ, Вершино-Дарасунская районная больница» и МБОУ Вершино-Дарасунская средняя общеобразовательная школа – 2 рабочих места для инвалидов, в МБДОУ ЦРР детский сад № 4 – 1 рабочее место для многодетного родителя. Финансирование составило 130,0 тыс. рублей

2. Опережающее профессиональное обучение.

В рамках данного направления было направлено на опережающее профессиональное обучение 54 работника ООО «Дарасунский рудник». Финансирование составило 375,0 тыс. рублей.

3. Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, удовлетворяющего профессиональную квалификацию.

По данному направлению на аттестацию с целью получения документа был направлен один работник МУП «Тепловодосети». Финансирование составило 11,0 тыс. рублей.

4. Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, проживающих в Забайкальском крае, открывших собственное дело.

Жителями поселка Вершино-Дарасунский, открывшими собственное дело, дополнительно создано 20 рабочих мест. Финансирование составило 1176,0 тыс. рублей.

5. Стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников учреждений профессионального образования, проживающих в Забайкальском крае.

По данному направлению в МБОУ «Байкальская средняя общеобразовательная школа» было трудоустроено 2 выпускника по специальности учитель математики и учитель химии и биологии, за которыми были закреплены 2 наставника. Финансирование составило 81,8 тыс. рублей.

В течение 2012 года осуществлялась реализация краевой целевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края на 2012 год», утвержденная приказом Государственной службы занятости населения Забайкальского края от 20.02.2012г. № 28/ОД. Данная программа предусматривала следующие мероприятия:

- организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (в рамках данной услуги было направлено на обучение 6 безработных граждан);

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения (услуга  была оказана 97 гражданам);

- психологическая поддержка (29 человек получили услугу);

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (22 школьника поселка были привлечены к временным работам);

- организация ярмарок вакансии и учебных рабочих мест (было организованно 2 ярмарки с привлечением работодателей);

- информирование населения и работодателей о ситуации на рынке труда (132 гражданам была оказана данная услуга);

- организация общественных работ (30 граждан, обратившихся в Службу занятости, были направлены на общественные работы);

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (8 человек, относящихся к данной категории, были трудоустроены на временные работы);

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (27 гражданам поселка была оказана услуга);

- организация содействия самозанятости безработных граждан (2 безработных гражданина поселка получили возможность зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей);

- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

В целях снижения уровня регистрируемой безработицы, напряженности на рынке труда, а также повышения уровня трудоустройства и предоставления государственных гарантий безработным гражданам по осуществлению мер активной политики содействия занятости населения и защиты от безработицы в муниципальном районе «Тунгокоченский район» принята Программа содействия занятости населения на 2013-2015 годы, в которой предусматривается объем финансирования из бюджета муниципального района в размере 600,0 тыс. рублей.

1.1.3. Уровень жизни населения

Ключевыми показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются его денежные доходы, соотношение которых с расходами, в свою очередь, определяет благосостояние граждан.

Социально-экономическая ситуация характеризуется сохранением позитивных тенденций в социальных и промышленных сферах. При этом наблюдается увеличение оборота розничной торговли, доли обрабатывающей промышленности, оборота общественного питания, количества платных услуг населению. Растет объем работ по строительству, идет постоянный рост грузоперевозок и пассажироперевозок автомобильным транспортом. За последние годы увеличились и денежные доходы населения.

Заработная плата работников остается основной составляющей денежных доходов населения городского поселения «Вершино-Дарасунское».

Таблица 6

Среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей

|  | 2010 год | 2011 год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей | 12276 | 13509 | 15122 |
| Обрабатывающие производства | 12923 | 13034 | 14076 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 6801 | 6983 | 8992 |
| Строительство | 8466 | 12760 | 14291 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6766 | 9155 | 10010 |
| Транспорт и связь | 14200 | 15187 | 17009 |
| Финансовая деятельность | 19502 | 20166 | 21779 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 23568 | 24403 | 26843 |
| Образование | 9268 | 9763 | 13193 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 12731 | 13669 | 14260 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8542 | 9974 | 10772 |

По оценке, среднемесячная заработная плата, начисленная работникам организаций городского поселения «Вершино-Дарасунское» за 2012 год составила 15122,0 рублей (123,2% к 2010 году).

Наиболее высокий уровень заработной платы в поселении в 2012 году сложился в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности – 26843,0 рубля, финансовой деятельности – 21779,0 рублей.

Самый низкий уровень заработной платы в 2012 году сложился в сфере предоставления производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 8992 рубля, оптовой и розничной торговли – 10010 рублей. Рост заработной платы в сфере образования на 42,3%, в сфере здравоохранения на 12,0%, в сфере транспорта и связи на 19,8%, в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг на 26,1% по отношению к 2010 году обусловлен увеличением минимальной заработной платы и повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

1.2. Анализ финансово-экономического положения и характеристика градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник»

Градообразующим предприятием в городском поселении «Вершино-Дарасунское» является общество с ограниченной ответственностью «Дарасунский рудник».

ООО «Дарасунский рудник» является золотодобывающим предприятием, разрабатывающим одно из крупнейших месторождений России, обладающий необходимыми кадровыми ресурсами и опытом по разработке и освоению золоторудных месторождений.

ООО «Дарасунский рудник» является одним из старейших предприятий по золотодобыче в России, добыча золота ведется здесь с середины XIX века. Добыча, извлечение, переработка золота и других сопутствующих ему драгоценных минералов является основным видом деятельности предприятия.

Первоначально проводилась выборочная промывка золотого песка, прииск принадлежал Кабинету Его Императорского Величества, после чего был передан золотопромышленнику М.Д. Бутину. После 1913 года началась отработка месторождения.

В конце 1920-х годов предприятие вошло в пятерку крупнейших горнодобывающих предприятий объединения «Союззолото», а позднее в трест «Забайкалзолото». Созданный комбинат включал в себя рудник, обогатительную фабрику и подсобные предприятия.

До 90-х годов объемы добычи на руднике были максимальными за все время эксплуатации месторождений и составляли от 2,5 до 3 тонн в год.

С 01 октября 1998 года рудник перешел в собственность ЗАО «Талатуй-Чита», которое в скором времени приступило к процедуре банкротства, что повлекло за собой сворачивание производства и сокращение штатов. В ноябре 2000 года рудник приостановил деятельность.

С ноября 2001 года собственником предприятия стало ООО «Дарасунский рудник» - дочерняя компания ООО «Руссдрагмет», управляющая активами британской Highland Gold Mining Ltd в России. Компания построила в поселке новую золотоизвлекательную фабрику, здание администрации рудника и с 2004 года возобновила добычу золота.

В сентябре 2006 года на шахте «Центральная» произошел пожар, после чего деятельность рудника была приостановлена и проведены торги, в ходе которых в 2007 году новым собственником предприятия стала горнорудная компания «Южуралзолото». С июля 2009 года на руднике проводились восстановительные работы по запуску рудника, и, прежде всего, шахт «Юго-Западная» и «Теремки». С ноября 2009 года запущена золотоизвлекающая фабрика. 3 декабря 2009 получена первая партия дарасунского золота объемом 8,4 кг.

В настоящее время ООО «Дарасунский рудник» разрабатывает Дарасунское и Талатуйское месторождения рудного золота.

Основными производственными подразделениями рудника являются:

- добычные шахты «Юго-Западная», «Центральная», «Восточная» (в настоящее время действующей является только шахта «Юго-западная»);

- участок открытых горных работ (ОГР) на Талатуйском месторождении;

- золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ);

- цех ремонта горного оборудования (ЦРГО);

- центральная пробирно-аналитическая лаборатория (ЦПАЛ);

- автотранспортный цех (АТЦ);

- база отдела материально-технического снабжения (ОМТС).

Дарасунское золоторудное месторождение разрабатывается  подземным способом системой с магазинированием руды. Глубина горного отвода составляет 1200 м от поверхности. Рудные тела представлены кварцсульфидными жилами мощностью от 0,1 м до 2 м со средним содержанием 12,4 г/т. Вскрыто тремя эксплуатационными стволами шахт: «Центральная», «Восточная» и «Юго–Западная».

Талатуйское золоторудное месторождение открыто в 1965-1968 гг. В 2007 году ООО «Забайкалзолотопроект» произведен пересчет запасов Талатуйского месторождения. Отработка месторождения будет произведена открытым способом до гор.660 м (глубина 120 м от поверхности). Вскрытие карьерного поля производится внешними и внутренними траншеями. Рудные тела месторождения представлены линзами минерализованных зон магнетит-турмалин-сульфидного состава, протяженностью от 30 до 300 м, мощностью от 3 до 50 м со средним содержанием золота 5,1 г/т. В 2012 году вскрышные работа производились на гор.780-730 м карьера №2, добычные – на гор.755-730 м по Западной и Восточной части рудной зоны №3.

Исходная руда подается на обогатительную фабрику, где по технологической цепочке доводится до получения готовой продукции в плавильном отделении – золота в виде слитков.

В настоящее время в целом по Дарасунскому проекту по участкам: Дарасун, Теремки, Талатуй геологические запасы (включающие эксплуатационные запасы) составляют 8,76 млн. тонн руды со средним содержанием 11,3 гр/т или 3,185 млн. унций золота (около 100 тонн).

Таблица 7

Динамика объемов добычи золота

на ООО «Дарасунский рудник» за 2007-2012 годы

| Годы/объемы добычи в натуральном и стоимостном выражении | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг | 43,7 | 196,4 | - | 22,6 | 158,4 | 115,1 |
| млн. руб. | 24,3 | 117,6 | - | 24,86 | 251,48 | 184,16 |

Градообразующее предприятие ООО «Дарасунский рудник» на  заявленную квоту на добычу золота 550 кг выполнило 115,1 кг, в 2011 году за аналогичный период было добыто 158,4 кг золота. Произошло снижение объемов добычи на 27,3%.

Таблица 8

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дарасунский рудник»

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесписочная численность работающих, чел. | 240 | 558 | 577 |
| 2 | Дебиторская задолженность (менее года), тыс. рублей | 30859,0 | 25662,0 | 49398,0 |
| 3 | Кредиторская задолженность, тыс. рублей | 573765,0 | 475031,0 | 111725,0 |
| 4 | Выручка от продажи, тыс. рублей | 24860,0 | 251479,5 | 184160,0 |
| 5 | Чистая прибыль (убыток), тыс.рублей | -177042,0 | -155948,0 | -260215,0 |

На основе динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия, можно сделать вывод об удовлетворительном финансовом состоянии ООО «Дарасунский рудник».

По состоянию на 01 января 2013 года:

- среднесписочная численность работников предприятия составила 577 чел. Проведение сокращения численности работников предприятия, а также предоставление отпусков без сохранения заработной платы не планируется;

- краткосрочная задолженность по заработной плате перед работниками предприятия на 01.01.2013 г. выплачена в полном объеме;

- кредиторская задолженность составляет 111,7 млн. рублей, дебиторская задолженность составляет 49,3 млн. рублей.

Таблица 9

Объемы инвестиций в основной капитал ООО «Дарасунский рудник» за 2006-2012 годы (собственные средства)

| № | Объекты инвестирования | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2006 год |  |  |
| 1 | Строительство АЗС | 8983,3 |
| 2 | Строительство модульной котельной автотранспортного цеха | 10127,57 |
| 3 | Строительство модульной котельной цеха ремонта горного оборудования | 7397,82 |
| 4 | Строительство модульной котельной шахты «Теремки» | 8824,71 |
| 5 | Строительство кузнечного цеха | 12899,5 |
| 2007 год |  |  |
| 6 | Строительство гаража | 2184,0 |
| 7 | Строительство весовой | 1962,6 |
| 2009 год |  |  |
| 8 | Установка резервного вентилятора ВОД-21 | 540,0 |
| 2010 год |  |  |
| 9 | ЛЭП 6 КВ от ш.Теремки до карьера Талатуй | 1128,8 |
| 10 | ЛЭП 6 КВ уч.Талатуй | 1569,9 |
| 11 | Машины и оборудование | 6851,8 |
| 2011 год |  |  |
| 12 | Машины и оборудование | 16741 |
| 2012 год |  |  |
| 13 | Машины и оборудование | 6300 |
| 14 | На шахте «Центральная» работы по восстановлению ствола | 6200 |

В 2012 году на предприятии ООО «Дарасунский рудник» в рамках восстановительных работ на шахте «Центральная» восстановлена шахтоподъемная машина, велись работы по восстановлению ствола, объем частных инвестиций составил 6,2 млн. рублей. Приобретены 2 ед.техники, 11 ед.оборудования, объем инвестиций – 6,3 млн.руб. Итого по предприятию – 12,5 млн.рублей частных инвестиций.

Деятельность и развитие градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник» во многом формируют общие тенденции социально-экономического развития городского поселения «Вершино-Дарасунское» посредством создания рабочих мест, формирования доходной базы бюджета поселения, развития инфраструктуры, обеспечения гарантий стабильности и благополучия.

В настоящее время деятельность предприятия осуществляется в условиях существенного влияния факторов, сдерживающих его развитие.

Улучшение финансовой и управленческой ситуации на предприятии, снижение степени влияния рисков позволит предприятию в перспективе:

- стабилизировать работу предприятия;

- вывести предприятие на производственную мощность;

- стабилизировать структуру расчетов с кредиторами;

- повысить инвестиционную привлекательность предприятия;

- вести жесткий контроль над доходами и расходами;

- получать прибыль в запланированном объеме.

1.3.1. Анализ развития местной промышленности

В городском поселении «Вершино-Дарасунское» промышленное производство осуществляется по следующим видам экономической деятельности:

- обрабатывающая промышленность;

- лесозаготовка;

- обработка древесины и производство изделий из дерева;

- производство пищевых продуктов (хлеб и хлебобулочные изделия).

ООО «Дарасунский рудник» является единственным крупным предприятием, функционирующим на территории поселения. Основная доля промышленных предприятий поселения осуществляет деятельность в малом секторе экономики.

Таблица 10

Динамика промышленного производства

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем промышленного производства по организациям, тыс. руб. | 137655,3 | 420759,9 | 296411,4 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по добыче полезных ископаемых, тыс. руб., в т.ч. | 86240,0 | 354832,3 | 235360,0 |
| ООО «Дарасунский рудник» | 24860,0 | 251479,5 | 184160,0 |
| ООО «Десна» | 61380,0 | 103352,8 | 51200,0 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, тыс. руб. | 19692,8 | 35317,3 | 33714,0 |
| Объем производства продукции по виду деятельности «Обрабатывающая промышленность», тыс. руб., в т.ч.: | 31722,5 | 30610,3 | 27337,4 |
| ООО «Приоритет» | 0,0 | 3845,8 | 5400,0 |
| ООО «Экопромтехнология» | 20000,0 | 7000,0 | 0,00 |
| Пищевая промышленность | 11722,5 | 19764,5 | 21937,4 |
| Доля ГРОП (доля ООО «Дарасунский рудник» в общем объеме промышленного производства), % | 18,1 | 59,8 | 62,1 |

По результатам анализа выявлено, что за период 2010–2012 годов объем промышленного производства по организациям увеличился в 2,1 раза по сравнению с уровнем 2010 года и  уменьшился – в 0,6 раза по сравнению с уровнем 2011 года и составил в 2012 году 296,4 млн. рублей.

В 2012 году предприятием ООО «Дарасунский рудник»  добыто 115,1 кг золота. Основная нагрузка по добыче руды ложится на открытые горные работы. Приобретена, собрана и запускается в работы необходимая горная техника. Главная стратегическая цель предприятия – восстановление ствола шахты «Центральная», реконструкция ЗИФ с целью увеличения производительности по переработки руды. Решение этой проблемы  позволит приступить к отработке основных, наиболее богатых запасов рудника.

1.3.2. Анализ развития малого и среднего бизнеса

Малое предпринимательство является одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры экономики и конкурентной среды, расширения налогооблагаемой базы для местного бюджета, снижения уровня безработицы, обеспечения занятости населения путем создания новых предприятий и рабочих мест, насыщения рынка товарами собственного производства.

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства за период 2010-2012 годы приведены в таблице 11:

Таблица 11

Показатели развития предпринимательства на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское»

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов малого предпринимательства, ед. | 98 | 104 | 113 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, чел. | 78 | 83 | 92 |
| Численность занятых на МП, чел. | 240 | 248 | 354 |
| Среднемесячная заработная плата работников списочного состава МП, руб. | 8600 | 9100 | 10010 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами, млн. руб. | 93,1 | 134,0 | 78,5 |
| Доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме отгруженной продукции собственного производства, % | 67,6 | 31,8 | 26,5 |
| Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. | 15,5 | 17,1 | 18,7 |

По состоянию на 01.01.2013 года на территории городского поселения зарегистрировано 92 индивидуальных предпринимателя, рост числа индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2011 годом составил 110,8% (с 2010 годом – 117,9%). Увеличение численности индивидуальных предпринимателей в 2012 году связано с реализацией краевой программы «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края в 2012 году». Предоставляемая в рамках реализации программы начинающим предпринимателям поддержка, стимулировала граждан на открытие собственного бизнеса.

Увеличилась численность занятых на малых предприятий с 240 человек до 354 человек, прирост составил 47,5 % к уровню 2010 года.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сложившаяся на сегодняшний день отраслевая структура малого предпринимательства свидетельствует о том, что торговля и сфера услуг остается более комфортной для развития малого бизнеса на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское», что обусловлено достаточно высокой оборачиваемостью капитала.

Таблица 12

Структура субъектов малого предпринимательства городского поселения «Вершино-Дарасунское» по видам экономической деятельности в 2012 году

| Вид экономической деятельности | Количество субъектов МП | Доля субъектов по видам деятельности от общего количества субъектов, % |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 | 4,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 6 | 5,3 |
| Обрабатывающие производства | 8 | 7,1 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 94 | 83,2 |
| Общее количество субъектов, осуществляющих деятельность | 113 | 100,0 |

В структуре субъектов малого предпринимательства основную долю занимают предприятия (организации), функционирующие в сфере розничной торговли (торговля продовольственными и промышленными товарами, торговля фармацевтическими товарами) – 83,2 %.

Организации, функционирующие по виду деятельности «обрабатывающие производства» (производство хлеба, кондитерских изделий, сельскохозяйственной продукции) составляют 7,1 % от общего количества субъектов предпринимательства.

Обработку древесины и производство изделий из дерева в поселении осуществляет ООО «Приоритет».

Пищевая промышленность в поселении представлена предпринимателями: ИП Гаврилова С.Л., ИП Пыжикова Л.А., ИП Затопляева Н.В., ИП Воронова Т.С. (производство хлеба и хлебобулочных изделий).

Продукция предприятий реализуется на территории района и в близлежащие районы.

За 2012 год малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами на 78,5 млн. руб.

Оборот розничной торговли в городском поселении «Вершино-Дарасунское» в 2012 году составил 512,2 млн. руб. (106,3% к уровню 2011 года), объем платных услуг населению – 35,9 млн. руб. (143% к уровню 2011 года).

В числе основных проблем развития предпринимательства на территории поселения можно выделить следующие:

–	низкая доступность банковского кредитования;

–	недостаток помещений;

–	изношенность оборудования (особенно у производственных предприятий);

–	недостаток квалифицированных кадров;

–	трудности выхода на внешние рынки;

–	низкий уровень развития консультационных услуг по вопросам ведения бизнеса;

–	снижение платежеспособного спроса населения, вызванное проводимой оптимизацией численности работников крупных предприятий, функционирующих на территории поселения.

В целом, для городского поселения «Вершино-Дарасунское» характерно невысокое качество предпринимательской среды, что существенно замедляет темпы развития малой экономики.

Решить указанные проблемы возможно путем активизации мер по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, что позволит сформировать возможности для развития малого и среднего бизнеса.

1.4. Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры городского поселения

1.4.1. Анализ состояния жилого фонда городского поселения

Жилой фонд городского поселения характеризуется низкой степенью благоустройства. По состоянию на 01.01.2013 года доля жилья, обеспеченного центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, составляла 18,5 %, электроснабжением – 100 %. На сегодняшний день общая площадь жилого фонда городского поселения «Вершино-Дарасунское» составляет 145,58 тыс. кв. м, в том числе муниципального 29,71 тыс. кв. м.

Таблица 13

Показатели развития жилищного фонда

| Показатель | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (на конец года), | тыс. кв. м | 145,4 | 145,46 | 145,58 |
| в том числе |  |  |  |  |
| жилищный фонд, обслуживаемый МУП | тыс. кв. м | 30,4 | 29,71 | 29,71 |
| частный жилищный фонд | тыс. кв. м | 95,8 | 96,55 | 96,67 |
| фонд ТСЖ | тыс. кв. м | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Общее количество ТСЖ | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | тыс. кв. м. | - | - | - |
|  | тыс. руб. | - | - | - |
| - в том числе за счет платы населения | тыс. кв. м. | - | - | - |
| Общая площадь ветхого жилищного фонда | тыс. кв. м. | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 869 | 865 | 865 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 200 | 194 | 191 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов | человек | 14 | 10 | 3 |
| Ввод в действие жилых домов на территории поселка | кв. м. общей площади | 89,8 | 104,4 | 123,2 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов | кв. м. общей площади | 89,8 | 104,4 | 123,2 |

Средний процент износа жилых домов составляет 60 %. Застройка поселка в основном деревянная. Учитывая то, что застройка велась с 20-х годов прошлого столетия, срок эксплуатации данных домов истек, что сказывается на росте затрат на содержание и эксплуатацию домов.

В 2012 году площадь ветхого жилого фонда составила 14,55 тыс. кв. м. или 10,0 % от общей площади жилого фонда. Всего в общее количество ветхих и аварийных жилых домов включены тринадцать 24-х квартирных дома и два дома 8-ти квартирных. Число жителей, проживающих в ветхом жилье 865 человек, в аварийном 191 человек. За период с 2010 по 2012 год переселено из ветхого и аварийного жилого фонда 19 семей.

В рамках проведения работы по реформированию системы управления жилищно-коммунального хозяйства через развитие инициативы собственников жилья с 01.01.2008 года в поселении действует 1 ТСЖ, которое обслуживают 19,2 тыс. кв. м жилья, или 13,2 % общей площади жилищного фонда.

Удельный вес площади городского жилищного фонда, оборудованной централизованным водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением и центральным отоплением составляет 5,6 % от общей площади.

Таблица 14

Благоустроенность жилищного фонда в 2012году

| Наименование групп зданий | Количество домов |  |
| --- | --- | --- |
|  | шт. | % |
| Дома с полным уровнем благоустройства | 168 | 5,5 |
| Неблагоустроенные дома | 2862 | 94,5 |
| Итого: | 3030 | 100 |

На сегодняшний день жилищное строительство в городском поселении ведется только индивидуальными застройщиками.

Особенностью рынка жилья городского поселения является недостаточное строительство жилья. Причинами этого являются:

- резкий рост цен на материалы и топливо, что при действующем законодательстве в области ценообразования в строительстве приводит к низкорентабельной и даже к убыточной работе; снижение производительности труда и отток рабочей силы;

- существующий уровень доходов населения, не обеспечивающий формирования спроса на строительство нового жилья.

При этом потребность городского поселения в жилых помещениях составляет порядка 14,8 тыс.кв.м.

    - Анализ состояния инженерной инфраструктуры

городского поселения

Обеспечение городского поселения услугами теплоснабжения, водоснабжения, отведения канализационных стоков осуществляет МУП «Тепловодосети».

Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения являются шесть котельных, которые находятся в собственности органов местного самоуправления. Котельные работают на привозном топливе, что сказывается на стоимости коммунальных услуг. Тарифы на данные услуги являются одними из самых высоких в Забайкальском крае.

Таблица 15

Баланс мощности, подключенной нагрузки котельных

городского поселения «Вершино-Дарасунское»

| Наименование котельной | Местоположение котельной | Мощность котельной, Гкал/ч рабочая | Мощность котельной, Гкал/ч резервная | Подключенная нагрузка, Гкал/ч (фактическая) | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-1 | п.Вершино-Дарасунский | 2,58 | - | 1,32 | 70 |
| Б-2 | п.Вершино-Дарасунский | 3,08 | 1,54 | 2,069 | 70 |
| Байкал | п.Вершино-Дарасунский | 1,54 | 1,54 | 0,69 | 70 |
| 8 летняя школа | п.Вершино-Дарасунский | 1,72 | 0,86 | 0,806 | 60 |
| Хирургия | п.Вершино-Дарасунский | 0,69 | 0,43 | 0,32 | 60 |
| База | п.Вершино-Дарасунский | 1,29 | 1,29 | 1,16 | 70 |

Состояние объектов теплоснабжения является крайне неудовлетворительным. Износ тепловых сетей составляет 80%, теплотехнического оборудования – в среднем 60%. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 20%.

Протяженность тепловых сетей городского поселения составляет 2970 км (в однотрубном исчислении), требуется замена 5,7 км тепловых сетей ввиду их полного физического износа. Необходима модернизация трех котельных.

Таким образом, на настоящий момент основной проблемой теплоснабжения городского поселения является высокий износ тепловых сетей и основных фондов котельных муниципального образования.

Водоснабжение и водоотведение

Положение с обеспечением населения городского поселения «Вершино-Дарасунское» доброкачественной питьевой водой остается напряженным.

На Жарчинском водоводе не проводится механическая очистка и обеззараживание питьевой воды, в связи с чем водовод в летне-осенний период постоянно находится в высокой степени эпидемиологической опасности. Основными причинами неудовлетворительного качества воды являются: отсутствие комплекса очистных сооружений и обеззараживания воды, подаваемой из поверхностного водоема, изношенность, ветхость водопроводных сетей и сооружений, частые аварии на водопроводных сетях, отсутствие производственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению воды. На протяжении ряда лет на Вангуйском и Байкальском водоканалах не проводился капитальный ремонт зданий и сооружений.

Для нормального обеспечения поселка водой необходима реконструкция системы водоснабжения. Данная система водовода является единственной в городском поселении и обеспечивает питьевой водой, как население, так и организации и предприятия городского поселения, в том числе и для технологических целей. В целях снижения нагрузки на систему водоснабжения, градообразующее предприятия снизило собственное потребление питьевой воды путем применения технической воды на производстве.

Состояние канализационной системы в городском поселении находится в аварийном состоянии. Система изношена на 100 %, сброс стоков производится на рельеф. Требуется замена 14 км сетей, строительство очистных сооружений.

Кроме того, в модернизации нуждаются канализационные сети промышленной зоны городского поселения. Для обеспечения потребностей альтернативных проектов в системе канализирования необходимо провести строительство очистных сооружений с канализационными сетями с учетом необходимых производственных мощностей. При существующем состоянии очистных сооружений отсутствуют производственные мощности необходимые для подключения новых производств.

Благоустройство, бытовые отходы

В городском поселении «Вершино-Дарасунское» сбор и транспортировку твердых бытовых отходов населения, бюджетных учреждений осуществляет МУП «Жилищно-эксплуатационная служба». При этом на территории поселения вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на свалке площадью 3,04 га.

Основными проблемами благоустройства городского поселения в части ликвидации бытовых отходов населения являются:

- отсутствие специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов и их ликвидации;

- недостаточное количество специальных контейнеров для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

Электро- и газоснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от ЛЭП 35 – 110 кВт «Восточные Электрические сети». Протяженность участков сетей составляет: ВЛ-110-13 – 28,33 км, ВЛ-110-14 – 27,798 км.

Газоснабжение поселения осуществляется сжиженным углеводородным газом. Подвоз газовых баллонов осуществляет Первомайский газовый участок ОАО «Читаоблгаз».

По итогам проведенного анализа, следует отметить, что деятельность коммунального комплекса поселения характеризуется недостаточным качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, неэффективным использованием коммунально-энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Неэффективное использование коммунально-энергетических ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Ресурсов на проведение капитального ремонта и модернизацию инженерной инфраструктуры в полном объеме недостаточно. Причинами этого является регулирование тарифов на услуги ЖКХ и как следствие недостаток средств. Недостаточно так же направляемых средств бюджета городского поселения на данные цели. Как следствие, ремонт производится на участках сетей, где наиболее вероятны возникновения аварийных ситуаций. Недостатком данной системы является рост физического износа оборудования и наружных сетей, что увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций.

Транспортная инфраструктура

Транспортная сеть городского поселения «Вершино-Дарасунское» представлена технологической автомобильной дорогой Верх-Усугли – Шилка с грунтовым покрытием протяженностью 105 км шириной 7 м. Дорога примыкает к автодороге федерального значения Р-297 «Амур» Чита–Хабаровск. Ближайшая железнодорожная станция находится в 83 км (ст. Шилка).

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются личными автотранспортными средствами, функционируют услуги такси.

Таблица 16

Объемы пассажиро- и грузоперевозок

| Наименование показателя | 2010год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Пассажирооборот, тыс. чел. | 32,6 | 32,8 | 33,1 |
| Выполнено рейсов по пассажирообороту, ед. | 1266 | 1288 | 1301 |
| Грузооборот (ООО «Дарасунская автобаза», ИП Мальцева, ИП Харитонов, ИП Комогорцев), тыс. т/км | 1606,2 | 1766,8 | 1913,1 |
| Перевезено грузов, тыс. т. | 95,1 | 10,4 | 20,3 |

В 2012 году между администрацией муниципального района «Тунгокоченский район» и администрацией городского поселения «Вершино-Дарасунское» было заключено 3 соглашения об использовании средств субсидий из средств дорожного фонда.

- Соглашение от 29 июля 2012 года № 08/2012-217 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов района.

Соглашением предусмотрено выделение субсидии в размере 1 023 766,0 рублей, в том числе средств дорожного фонда – 1 013 630,00 рублей, средств местного бюджета – 10 136,0 рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %. В ходе осуществления работ отремонтировано и приведено к нормативным требованиям 2.8 км автодорог городского поселения «Вершино-Дарасунское».

В ходе выполнения Соглашения возникли следующие проблемные вопросы:

- поступление средств частями;

- позднее поступление средств;

- хаотичность проведения работ без транспортной и дорожной схем.

- Соглашение от 29 июля 2012 года № 08/2012-218 на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Соглашением предусмотрено выделение субсидии в размере 483 052,0 рублей, в том числе средств дорожного фонда  – 478 270 рублей, средств местного бюджета  – 4 782 рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %.  В ходе проведения работ из необходимого объема, отремонтировано и приведено к нормативным требованиям 3000 кв.м. подъездов и дворовых территорий.

В ходе выполнения Соглашения возникли следующие проблемные вопросы:

- позднее поступление средств;

- отсутствие подрядчиков для выполнения работ по дворовым территориям с твердым покрытием;

- хаотичность проведения работ без схем и проектной документации на ремонтные работы.

- Соглашение от 16 июля 2012 года № 08/2012-258 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведения необходимых экспертиз), за исключением проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Соглашением предусмотрено выделение субсидии в размере 9 093 100 рублей, в том числе средств местного бюджета 90 931 рублей. Фактически освоено 1 860 000 рублей, в том числе 18 600 рублей за счет средств местного бюджета. Контракт заключен на выполнение работ по разработке проектной документации, реконструкции автомобильной дороги местного значения в поселке Вершино-Дарасунский, соединяющей автодороги регионального значения Шилка – Вершино-Дарасунский и  подъезд к селу Верх-Усугли.

В ходе выполнения Соглашения возникли следующие проблемные вопросы:

- сложности в составлении технического задания на проектирование;

- отсутствие подрядчиков;

- высокие цены на проектирование.

Связь

Основным оператором проводной связи в городском поселении «Вершино-Дарасунский» является Забайкальский филиал ОАО «Ростелеком».

В поселении имеется цифровая АТС емкостью 915 номеров. Местная телефонная сеть построена на опорах. Имеется один таксофон для предоставления универсальной услуги. Услуги международной и междугородной связи предоставляет оператор ОАО «Ростелеком».

Услуги сотовой связи на территории пгт. Вершино-Дарасунский предоставляет компания «МТС».

Имеется несколько пунктов  интернет-доступа, в том числе установлен высокоскоростной Интернет, скоростью 1Гб.

1.4.3. Анализ состояния социальной инфраструктуры

Уровень развития технической и социальной инфраструктуры, как и уровень жизни населения, характеризует общую социально-экономическую ситуацию и определяет перспективы дальнейшего развития территории.

Образование

Система общего образования городского поселения «Вершино-Дарасунское» формируется следующими образовательными учреждениями:

2 учреждения дошкольного образования;

2 средних общеобразовательных школы;

1 начальная общеобразовательная школа;

2 учреждения дополнительного образования детей.

Таблица 17

Сведения об учебных заведениях

| № п/п | Наименование | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 2 | 2 | 2 |
| 1.1. | в них мест: | 196 | 220 | 220 |
| 1.2. | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения человек | 211 | 249 | 230 |
| 1.3. | Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях, человек на 100 мест | 107,7 | 113,2 | 104,5 |
| 2 | Дневные общеобразовательные учреждения | 3 | 3 | 3 |
| 2.1. | в них мест | 987 | 987 | 987 |
| 2.2. | Численность учащихся, человек | 725 | 735 | 714 |
| 2.3. | Обеспеченность местами, человек на 100 мест | 73,5 | 74,5 | 72,3 |

В городском поселении «Вершино-Дарасунское» функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения.

Содержание ребенка в детском саду в 2012 году обходилось в 6928 рублей в месяц. Средний размер платы за содержание ребенка в 2012 году – 1385 рублей (20% от полной стоимости), средний размер платы повысился по сравнению с 2011 годом на 180 рублей.

Основной проблемой в системе образования является нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях городского поселения «Вершино-Дарасунское». На 01.01.2013 года очередь составила 179 человек, в том числе 75 детей до 1,5 лет. Серьезной проблемой системы дошкольного образования является дефицит работников учебно-вспомогательного персонала. Причиной этого является низкая заработная плата.

На территории поселения «Вершино-Дарасунское» расположены 3 общеобразовательные школы.

Численность педагогических работников общеобразовательных школ в 2012 году составила 198 человек. По сравнению с 2010 годом численность педагогических работников в 2012 году сократилось на 11,2 %. Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных учреждений составляет 93 % (не хватает учителей истории и обществознания, биологии, химии, математики, физики, технологии для мальчиков). 66,5 % педагогических работников имеют квалификационную категорию.

Средняя наполняемость классов по школам на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское» составляет 18,8 ученика (при нормативе 25). По итогам 2012 финансового года затраты на одного ученика составили 46,7 тыс. рублей из краевого бюджета (при среднекраевом показателе 31,0 тыс. рублей) и 21 тыс. рублей на одного обучающего в учреждениях дополнительного образования из местного бюджета.

По результатам независимой экспертизы оценки качества образования, которая проводится на протяжении семи лет, муниципальная система образования занимает позиции в «десятке» в крае, а по некоторым показателям – ниже.

Мониторинг оснащенности образовательных учреждений показал, что учебные кабинеты оснащены в среднем на 60,6% в соответствии с рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации перечнем учебного и компьютерного оборудования. На 1 компьютер приходится 14 учащихся (22 – в крае, 25 – по РФ), при этом 39% компьютеров – выпуска 2001 года. Требуется замена компьютерной техники, замена школьной мебели, практического и лабораторного оборудования.

С января 2010 года все учреждения муниципальной системы образования  в пределах выделенных фондов переведены на новую систему оплаты труда. 1 января 2012 года закончился поэтапный процесс передачи финансовой самостоятельности образовательным учреждениям, что позволяет руководителям образовательных учреждений серьезно анализировать финансовые затраты и использовать финансовый ресурс как механизм повышения качества образования.

В общеобразовательных учреждениях городского поселения «Вершино-Дарасунское» дополнительным образованием охвачены 45% детей по 12 направлениям (естественнонаучное, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, информационно-технологическое, патриотическое и общественно-научное и т.д. кружки, секции, студии, научные общества учащихся).

Физкультурно-спортивное направление развивается по направлениям: дзюдо, хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, спортивное ориентирование, силовые виды спорта и т.д.

Таким образом, основной проблемой в системе образования является нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях городского поселения «Вершино-Дарасунское».

Здравоохранение

Система здравоохранения городского поселения «Вершино-Дарасунское» представлена Вершино-Дарасунской районной больницей, являющейся структурным подразделением Государственного учреждения здравоохранения «Тунгокоченская центральная районная больница». Вершино-Дарасунская районная больница обслуживает 6947 человек, из них городское население поселка Вершино-Дарасунский – 6054 чел. и сельское население приписных участков с. Нижний Стан, с. Халтуй, с. Бутиха, всего – 893 сельских жителя.

Учреждение здравоохранения имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности и осуществляет работу по охране здоровья граждан на основе сотрудничества и преемственности.

Продолжена реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». Проводится иммунизация населения против гепатита, сезонного гриппа. Реализация программы родовых сертификатов позволила улучшить показатели здоровья беременных женщин, уменьшить число осложнений беременности.

Стационар круглосуточного пребывания – 54 койки. Общая обеспеченность койками круглосуточного пребывания составляет 79,2%.

Таблица 18

Структура круглосуточного коечного фонда

| Профиль коек | Количество коек |
| --- | --- |
| Терапевтические | 17 |
| Хирургические | 15 |
| Родильные | 2 |
| Патологии беременности | 3 |
| Гинекологические | 4 |
| Педиатрические | 13 |
| Всего | 54 |

Таблица 19

Структура дневного стационара

| Профиль коек | Количество коек | Пациенто - мест |
| --- | --- | --- |
| Терапевтические | 3 | 6 |
| Хирургические | 1 | 2 |
| Педиатрические | 2 | 4 |
| Всего | 6 | 12 |

Таблица 20

Работа койки круглосуточного пребывания в 2012 году

| Отделение | Вершино-Дарасунская РБ |
| --- | --- |
| Терапевтическое отделение | 358 |
| Хирургическое отделение | 300 |
| Детское отделение | 335,6 |
| Беременных и рожениц | 287 |
| Патология беременных | 322 |
| Гинекологическое отделение | 277 |
| ИТОГО | 326 |

Таблица 21

Работа койки дневного пребывания

| Отделение | Вершино-Дарасунская РБ |
| --- | --- |
| Хирургическое отделение | 354 |
| Детское отделение | 355 |
| Терапевтическое отделение | 365,8 |
| ИТОГО | 360,8 |
| Количество календарных дней на 1000 | 4328 |
| Количество календарных дней на 1 жителя | 0,650 |

Поликлиническое отделение рассчитано на 100 плановых посещений в смену, фактически составило 183 посещений в 2012 году, число посещений на 1 жителя – 7,8 %. Дневной стационар на 2 койки при поликлинике. Дневной стационар на дому на 3 места.

Таблица 22

Пролечено больных в 2012 году

| Отделение | Вершино-Дарасунская РБ |
| --- | --- |
| Терапевтическое отделение | 1047 |
| Хирургическое отделение | 626 |
| Родильное отделение | 107 |
| Патология беременных | 348 |
| Гинекологическое отделение | 452 |
| Детское отделение | 355 |
| ИТОГО | 2935 |

Таблица 23

Охват взрослого населения профилактическими осмотрами

|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 94,6 % | 72,4 % | 78,9 % |
| Работники промышленных предприятий | 97,6% | 64,7 % | 78,9 % |
| Работники сельского хозяйства | 100 % |  | 100 % |
| Прочие | 93,5 % | 74,6% |  |

Таблица 24

Флюорографическое обследование населения

|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЛГ обследования всего населения | 78,1 % | 78,4 % | 80,5 % |
| ФЛГ декретированной группы населения | 98,7 % | 95,8 % | 92,5 % |
| ФЛГ неорганизованного населения | 67,8 % | 72,1 % | 70,1 % |
| ФЛГ подростков | 100 % | 100 % | 100 % |

Таблица 25

Эффективность работы СМП по Вершино-Дарасунской РБ 5

|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсолютное количество вызовов | 2338 | 2165 | 21118 |
| Число вызовов на 1 жителя | 0,315 | 0,317 | 0,318 |

Проблемами здравоохранения городского поселения «Вершино-Дарасунское» являются следующие:

- Здания Вершино-Дарасунской районной больницы разрознены по поселку Вершино-Дарасунский: здание поликлиники находится в центре поселка, здание родильного отделения удалено от поликлиники на 700 м, здания терапевтического и хирургического отделений на 800 м, здание детского отделения удалено от поликлиники на 2700 м, хозяйственный блок (кухня, прачечная, гараж, скорая помощь) удалены от поликлиники на 3200 м.

2. Ветхость здания поликлиники. Действующее здание поликлиники Вершино-Дарасунской районной больницы находится в аварийном состоянии. Год постройки 1938, физический износ здания составляет практически 100%. Здание не подлежит капитальному ремонту.

3. Смета на реконструкцию административного двухэтажного здания, находящегося в пос. Вершино-Дарасунский под поликлинику Вершино-Дарасунской районной больницы имеется.

- Нехватка специалистов, высокий коэффициент совместительства.

Отсутствие специалистов: гинеколога, эндоскописта, онколога, стоматолога.

Социальное обеспечение населения

Забота о пожилых гражданах и инвалидах, поддержка института семьи являются приоритетными направлениями социальной политики на территории поселения.

Сеть учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги в поселении, представлена:

- отделом социальной защиты населения;

- государственным учреждением социального обслуживания «Аистенок»;

В 2012 году на учете отдела социальной защиты населения состояло 1654 человек (106 % к уровню 2009 года), проживающих в поселении, в том числе: 5 участников Великой Отечественной войны, 27 ветеранов боевых действий, 81 ветеран Читинской области, 172 ветерана Забайкальского края, 576 ветеранов труда, 493 инвалидов по общему заболеванию, 26 ребенка - инвалидов.

Кроме того, в поселении зарегистрировано 60 многодетных семей, 26 семьи, воспитывающих детей-инвалидов. Все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, нуждающимся гражданам, предоставляются в полном объеме.

Государственное учреждение социального обслуживания «Аистенок» оказывает социальную помощь на дому, в котором заняты 7 социальных работников. В 2012 году учреждение обслуживало 35 одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.

Государственное учреждение «Дом для престарелых и инвалидов» в 2012 году был расформирован, инвалиды распределены по домам для престарелых и инвалидов по Забайкальскому краю.

Культура

Учреждения культуры представлены муниципальным бюджетным учреждением культуры «Развлекательно-информационный центр» (МБУК РИЦ) и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детская школа искусств (МБОУ ДОД ДШИ).

Досугом населения в городском поселении занимается муниципальное бюджетное учреждение культуры Развлекательно-информационный центр, в состав которого входит городская библиотека и детское отделение библиотеки. На базе городской библиотеки действует Центр правовой информации с 3 автоматизированными рабочими местами для пользователей.

Директор и музыкальный руководитель МБУК РИЦ занимают кабинет в здании поселковой администрации. Своего здания МБУК РИЦ не имеет, мероприятия проводятся в кинотеатре «Кристалл».

Несмотря на это, работает десять кружков для детей и юношества: театральный «Муза», экологический «Биосфера», «Интернет-салон» и другие.

Дополнительным эстетическим и художественным образованием в городском поселении занимается муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств.

Более 90 детей обучаются в школе по специальностям: фортепиано, хореографическое отделение, художественное, театральное.

С 1984 года по 2012 учебный год ДШИ пос. Вершино-Дарасунский закончили 160 выпускников.

За годы работы ДШИ стала центром эстетического воспитания детей и подростков.

В 2012 году МБОУ ДОД ДШИ пос. Вершино-Дарасунский отметила свой 45-летний юбилей.

Таким образом, основной проблемой является слабо развитая материально-техническая база, в поселении отсутствует клуб.

Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших факторов всесторонней социальной адаптации граждан, укрепления их здоровья, профилактики в молодежной среде правонарушений, преступности и распространения наркомании.

По состоянию на 01 января 2013 года материально-спортивная база поселения включает 16 спортивных сооружений: 9 плоскостных школьных спортивных сооружений, 5 школьных спортивных залов, 1 детская спортивная  школа.

В поселке развивается 8 видов спорта. Количество занимающихся в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности в 2012 году сократилось на 3,0 % к уровню 2011 года и составило 472 человека, снижение показателя произошло по причине увольнения части тренерского состава. В 2012 году подготовлено 50 спортсменов массовых разрядов. В 2012 году в детской спортивной школе занимались 130 детей.

Ежегодно в поселении проводится более 20 спортивных мероприятий. В течение 2012 года проведены турнир по дзюдо, массовые спортивные соревнования, посвященные «Дню металлурга», «Веселые старты» среди дошкольных учреждений.

К основным проблемам развития спорта на территории поселения следует отнести высокую степень износа спортивного оборудования, сооружений. Практически все спортивные сооружения требуют значительных капиталовложений на проведение ремонтных и восстановительных работ (ряд учреждений является аварийным). Кроме того, на территории поселения отсутствуют спортивные объекты, предназначенные для занятий спортом взрослого населения.

Таким образом, основной проблемой развития всех отраслей социальной сферы поселения является несоответствие современным требованиям материально-технического состояния учреждений и объектов социальной сферы.

1.5. Анализ состояния бюджетной системы монопоселения

Бюджет городского поселения «Вершино-Дарасунское» является дотационным. Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней составили в 2012 году 27824,1 тыс. рублей (78,2 % от общей суммы доходов местного бюджета).

Таблица 26

Структура доходов бюджета городского поселения

«Вершино-Дарасунское» в 2010-2012 годах

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 37300,6 | 32250,8 | 35597,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 11616,1 | 5954,3 | 7773,6 |
| Налог на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 |
| Налог на доходы физических лиц | 7795,4 | 2801,2 | 5406,5 |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество физических лиц | 193,5 | 40,1 | 155,4 |
| Земельный налог | 2680,4 | 335,8 | 369,3 |
| Прочие налоговые доходы | 0,1 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы | 946,7 | 2777,2 | 1842,4 |
| Безвозмездные перечисления | 25684,5 | 26296,5 | 27824,1 |

В 2012 году доходы бюджета городского поселения «Вершино-Дарасунское» составили 35597,7 тыс. рублей, что на 10,4 % выше уровня 2011 года.  В 2011 году доля собственных доходов составила 18,5 %, в  2012 году   доля собственных доходов составила 21,8 %,что выше уровня 2011 года на 3,3 процентных пункта.

В 2011 году наблюдалось снижение доли градообразующего предприятия в налоговых доходах городского поселения. Это связано с тем, что в 2011 году предприятие платило задолженность по аренде за пользование земельными участками, в 2012 году оплачивались только текущие платежи.

Основным источником поступления средств в бюджет является налог на доходы физических лиц. За период с 2011 года наблюдается рост доли налога на доходы физических лиц в общем объеме поступлений собственных доходов 22,5 процентных пункта (в 2011 году – 47 %, в 2012 году – 69,5 %). В 2011 году сказалась нестабильность в работе основного налогоплательщика ООО «Дарасунский рудник».

На 2013 год запланировано меньше собственных доходов бюджета городского поселения на 668,6 тыс. руб. или на 8,6 % .

Таблица 27

Структура расходов бюджета городского поселения

«Вершино-Дарасунское» в 2010-2012 годах

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 36065,6 | 32244,7 | 35758,7 |
| Заработная плата (КОСГУ 211) | 3111,0 | 4617,2 | 4551,6 |
| Прочие выплаты (КОСГУ 212) | 8,1 | 50 | 17,4 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) | 811,3 | 1393,2 | 1100 |
| Услуги связи (КОСГУ 221) | 54,0 | 138,4 | 150,3 |
| Транспортные услуги (КОСГУ 222) | 86,0 | 911,2 | 1010,1 |
| Коммунальные услуги (КОСГУ 223) | 1127,2 | 12992,6 | 5610,1 |
| Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) | 16,3 | 3,1 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) | 1868,5 | 4654,7 | 6596 |
| Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) | 488,3 | 676,8 | 2324,3 |
| Передача полномочий (КОСГУ 251) |  | 0 | 30 |
| Безвозмездные перечисления муниципальным организациям (КОСГУ 241,242) | 11 472,0 | 382,0 | 60 |
| Социальное обеспечение (КОСГУ 260) | 0 | 40,2 | 65 |
| Прочие расходы (КОСГУ 290) | 1185,0 | 730,1 | 633,4 |
| Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | 154,4 | 3452,3 | 1626,6 |
| Материальные затраты (КОСГУ 340) | 700,6 | 2137,9 | 11983,9 |

В условиях ограниченности бюджетные средства направляются, прежде всего, на обеспечение стабильной работы бюджетных учреждений, своевременную и в полном размере выплату заработной платы, оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение котельно-печного топлива и горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы бюджетных учреждений.

Таким образом, сложившийся уровень дотационности бюджета городского поселения «Вершино-Дарасунское» свидетельствует о высокой зависимости местного бюджета от финансовой помощи из вышестоящего бюджета при исполнении расходных обязательств.

Существенными рисками для бюджетной системы городского поселения является возможное дальнейшее сокращение объемов производства реального сектора экономики, приводящее к росту задолженности по налоговым платежам.

В бюджетной системе существует ряд проблем:

  - высокая зависимость бюджета городского поселения от финансовой помощи федерального и краевого бюджетов;

  - зависимость бюджета городского поселения от поступлений налога на доходы физических лиц, работающих на градообразующих предприятиях городского поселения и в бюджетной сфере;

  - отсутствие резервов для стимулирования инвестиционной активности, опережающего развития инфраструктуры;

  - длительность этапа практического внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат в отраслях бюджетной сферы;

  - неразвитость мер и механизмов реализации муниципальных целевых программ и их оптимизации. В большинстве случаев остаются незадействованными механизмы привлечения софинансирования программных мероприятий из внебюджетных источников.

Бюджетная политика должна быть ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития поселения в посткризисный период.

Сохраняется высокая степень зависимости бюджета городского поселения от деятельности градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник».

1.6. Диагностика финансового состояния городского поселения

Для диагностики финансового состояния городского поселения «Вершино-Дарасунское» в соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации, рассчитаны сальдо поселения за период 2010–2012 годов.

При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений городского поселения определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков поселения.

Таковыми участниками экономических отношений города являются:

– градообразующее предприятие ООО «Дарасунский рудник»;

– администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское»;

– население города;

– местная промышленность и малый бизнес;

– местная инфраструктура;

– вышестоящие органы власти;

– внешняя среда.

Сводные данные расчета сальдо финансовых потоков моногорода представлены в таблице 28.

Таблица 28

Расчет сальдо финансовых потоков городского поселения «Вершино-Дарасунское»

(млн. рублей)

| Контрагент | Входящие платежи |  |  | Исходящие платежи |  |  | Сальдо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ГРОП | 136,6 | 271,8 | 251,6 | 221,4 | 376,5 | 392,1 | -84,8 | -104,7 | -140,5 |
| Органы местного самоуправления | 37,3 | 32,3 | 35,6 | 36,1 | 32,2 | 35,8 | 1,2 | 0,1 | -0,2 |
| Инфраструктура | 61,8 | 115,4 | 129,6 | 51,4 | 109,3 | 115,9 | 10,4 | 6,1 | 13,7 |
| Население | 433,7 | 562,8 | 593,9 | 385,7 | 449,8 | 465,3 | 48,0 | 113,0 | 128,6 |
| Малый бизнес | 318,9 | 361,8 | 384,4 | 214,4 | 249,8 | 258,1 | 104,5 | 112,0 | 126,3 |
| Итого по внутренним элементам моногорода (Сальдо моногорода) | 988,3 | 1344,1 | 1395,1 | 909,0 | 1217,6 | 1267,2 | 79,3 | 126,5 | 127,9 |
| Вышестоящие бюджеты | 93,7 | 185,1 | 192,1 | 81,7 | 159,7 | 163,5 | 12,0 | 25,4 | 28,6 |
| Внешняя среда | 210,2 | 397,9 | 420,5 | 301,5 | 549,8 | 577,0 | -91,3 | -151,9 | -156,5 |
| Итого по внешним элементам моногорода | 303,9 | 583,0 | 612,6 | 383,2 | 709,5 | 740,5 | -79,3 | -126,5 | -127,9 |
| ИТОГО | 1292,2 | 1927,1 | 2007,7 | 1292,2 | 1927,1 | 2007,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Анализ показателей финансовых потоков за период 2010-2012 годов показывает, что входящие потоки незначительно превышают исходящие (в 1,1 раза).

Изменение динамики сальдо обусловлено увеличением объемов как входящих, так и исходящих финансовых потоков градообразующего предприятия.

Значительную роль в формировании финансовых потоков монопоселения играет население: доля в общем объеме входящих и исходящих потоков – 41,9 – 43,9 %.

Достаточно стабильная ситуация наблюдается в сфере малого бизнеса. Входящие потоки в малый бизнес городского поселения за последние три года выросли в 1,2 раза, что указывает на перспективность создания предприятий малого и среднего бизнеса.

В 2010–2012 годах динамика сальдо монопрофильного населенного пункта положительная. В соответствии с методикой, предложенной Минрегионразвития России, состояние городского поселения «Вершино-Дарасунское» характеризуется как стабильное

Таблица 29

Состояние городского поселения «Вершино-Дарасунское»

по результатам диагностики по предложенной

Минрегионразвития России типологии

|  |  | Динамика сальдо монопрофильного населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отрицательная | нулевая | положительная |
| Сальдо монопрофильного населенного пункта | отрицательное | Критическое состояние | Критическое состояние | Тяжелая ситуация |
|  | нулевое | Критическое состояние | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние |
|  | положительное | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | Стабильное состояние |

Учитывая отсутствие свободных собственных средств у монопоселения, необходимо участие федеральных и региональных органов исполнительной власти в финансировании мероприятий комплексного инвестиционного плана. Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения, создать дополнительные рабочие места, увеличить сальдо финансовых потоков, снизить влияние градообразующего предприятия на финансовое состояния всего поселения.

1.7. Риски городского поселения

Риски градообразующего предприятия.

Указанные ниже риски наиболее существенно влияют на экономическую жизнь городского поселения, так как данные риски оказывают влияние не только на деятельность градообразующего предприятия, но и на формирование бюджета городского поселения, решение социальных проблем (занятости населения), а также на деятельность прочих субъектов экономики и социальной инфраструктуры городского поселения. К данным рискам относятся следующие риски:

Таблица 31

Возможные критические риски деятельности градообразующего предприятия

| Технологические риски | Данный вид риска учитывает необходимость вложения значительного объема инвестиций в добычу золота из рудных месторождений, высокую производственную себестоимость |
| --- | --- |
| Технические риски | Данный вид риска учитывает возможность наступления аварийных ситуаций и иных форс-мажорных обстоятельств. |
| Инвестиционные риски | Данный вид риска учитывает недостаточную развитость инфраструктуры (низкое качество дорожного покрытия, высокая стоимость энергоресурсов и пр.), вследствие чего происходит снижение инвестиционной привлекательности месторождений |
| Управленческие риски | Данный вид риска учитывает возможность принятия неверной управленческой политики в сфере инвестирования и капитализации денежных потоков. А также, риски отсутствия согласованной стратегии развития предприятия ввиду постоянной смены собственников. |
| Финансовые риски | Риски финансового планирования. Данный вид риска учитывает возможность дестабилизации денежного потока, принятия неверной финансовой политики в сфере нормирования и лимитирования ресурсов. Риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию. Данный вид риска учитывает возможность увеличения срока окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей. Данный вид риска учитывает возможность наступления неблагоприятных событий, что ведет к простою части оборудования. |
| Экологические риски | Данный вид риска учитывает возможность негативного воздействия на окружающую среду: - загрязнение водных объектов и почвы в результате хозяйственной деятельности; - локальные аварии, которые могут повлиять на окружающую среду. |
| Кадровые риски | Данный вид риска учитывает возможность оттока квалифицированных специалистов за пределы района, снижения уровня жизни работников вследствие оптимизации заработной платы, старение кадров. |

Таким образом, деятельность предприятия подвержена влиянию значительного количества производственных рисков, минимизация которых возможна только при достижении согласованной политики власти и бизнеса  в сфере дальнейшего развития предприятия.

В настоящее время деятельность предприятия осуществляется в условиях существенного влияния факторов, сдерживающих его развитие.

Улучшение финансовой и управленческой ситуации на предприятии, снижение степени влияния рисков позволит предприятию в перспективе:

- стабилизировать работу предприятия;

- вывести предприятие на производственную мощность;

- стабилизировать структуру расчетов с кредиторами;

- повысить инвестиционную привлекательность предприятия;

- вести жесткий контроль над доходами и расходами;

- получать прибыль в запланированном объеме.

Помимо рисков градообразующего предприятия необходимо выделить риски городского поселения, к которым относятся:

- Социальные риски:

неблагоприятные условия проживания населения на территории, расположенной в производственной зоне градообразующего предприятия

рост численности населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий;

недостаточное жилищное строительство на территории городского поселения.

2. Риски инфраструктуры:

повышение тарифов на услуги естественных монополий;

вероятность возникновения аварийных ситуаций на внутренних коммунальных сетях;

нехватка производственных мощностей очистных сооружений;

вероятность возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водозабора городского поселения;

сложные природно-климатические условия.

3. Риски населения:

проблема трудоустройства на территории городского поселения;

высокий риск возникновения профзаболеваний;

сокращение численности населения вследствие миграции.

4. Риски органов местного самоуправления:

снижение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет: НДФЛ, налога на имущество физических лиц, арендной платы за муниципальное имущество в результате ухудшения деловой активности градообразующего предприятия, изменения налогового законодательства.

потеря внебюджетных источников финансирования в виде благотворительной и спонсорской помощи на софинансирование городских мероприятий, развитие объектов социальной инфраструктуры города, снос ветхого жилья, оздоровление и развитие досуга населения города.

1.8. SWOT-анализ (конкурентные преимущества и слабые стороны городского поселения «Вершино-Дарасунское»)

Для разработки стратегии развития городского поселения на основе эффективного использования природно-ресурсного, производственного, научно-технического потенциалов, определения его приоритетов и направлений проведен SWOT-анализ. Результаты SWOT-анализа указывают преимущества и возможности развития поселения, на которые следует опираться при разработке стратегии.

Таблица 32

SWOT-анализ (конкурентные преимущества и слабые стороны городского поселения «Вершино-Дарасунское»)

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Наличие значительного ресурсного потенциала (золото); - Наличие на территории поселения горнорудной промышленности; - Непрерывный рост спроса на золото со стороны государственных, банковских и бизнес структур; - Близость подъезда к автодороге федерального значения Р-297 «Амур» Чита–Хабаровск; - Наличие квалифицированных кадров в сфере золотодобычи; - Наличие свободных трудовых ресурсов на территории поселения; - Наличие устойчивых каналов реализации золота. | - Слабая материально-техническая база; - Недостаток финансовых ресурсов; - Низкий уровень развития малого предпринимательства в отраслях экономики; - Наличие ветхого и аварийного жилья; - Высокая степень износа основных фондов на сетях тепло- и водоснабжения, объектов и сетей канализации; - Высокая зависимость бюджета поселения от финансовой помощи из консолидированного бюджета; - Сложная экологическая обстановка. |
| Возможности | Угрозы |
| - Наращивание производственной мощности, стабилизация деятельности ООО «Дарасунский рудник»; - Устойчивое развитие сырьевой базы; - Положительная динамика рождаемости в течение последних ряда лет; - Формирование комфортной среды проживания и рост качества жизни населения. | - Недостаточное бюджетное финансирование; - Низкая инвестиционная активность; - Неразвитость рынка бытовых услуг; - Рост цен на продукцию и услуги естественных монополий (энергетика, транспорт); - Высокий уровень безработицы; - Снижение качества жизни; - Падение численности населения; - Приостановление деятельности ООО «Дарасунский рудник» |

- ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ

  - Постановка целей комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения

Анализ социально-экономической ситуации в городском поселении «Вершино-Дарасунское» выявил следующие проблемы:

- высокая степень моноструктурности экономики города (на долю ООО «Дарасунский рудник» приходится 15,8% от экономически активного населения, 62,1 % от общего объема промышленного производства, доля предприятия в налоговых доходах бюджета городского поселения составляет 60,0%);

- высокая степень износа основных фондов градообразующего предприятия;

- миграционный отток населения;

- высокая степень износа коммунальных сетей;

- необходимость строительства очистных сооружений;

- неразвитость социальной инфраструктуры (нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, отсутствие здания Дома культуры, спортивного комплекса, физический износ здания поликлиники - 100%).

Исходя из выявленных проблем, определены основные цели КИП:

- обеспечение устойчивого экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификации экономики городского поселения;

- повышение уровня жизни населения.

Для достижения целей комплексного инвестиционного плана необходимо решить следующие задачи:

- преодоление моноструктурности на основе диверсификации структуры промышленного производства;

- повышение конкурентоспособности экономики поселения на основе развития новых производств;

- снижение напряженности на рынке труда;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие социальной и технической инфраструктуры;

- модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства поселения.

  - Разработка возможных сценариев реализации целей плана

Выбор сценария развития городского поселения «Вершино-Дарасунское» зависит от имеющихся внутренних ресурсов городского поселения, уровня и условий развития внешней среды и целей комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития. В сложившейся ситуации возможна реализация одного из двух сценариев социально-экономического развития:

инерционного сценария развития, характеризующегося слабой степенью взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти и бизнеса в вопросах социально-экономического развития муниципального образования и ориентированного на имеющиеся ресурсы;

модернизационного сценария развития, характеризующегося высокой степенью взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти, бизнеса, направленного на достижения поставленных целей социально-экономического развития муниципального образования, максимального вовлечения и консолидации имеющихся ресурсов и привлечения необходимых ресурсов.

Инерционный сценарий развития городского поселения

Данный сценарий развития ориентирован на имеющиеся ресурсы муниципального образования и первоочередные мероприятия, реализуемые на региональном и федеральном уровне. Такой подход позволяет оперативно решать текущие проблемы муниципального образования.

Данный сценарий развития является наименее затратным для органов местного самоуправления и вышестоящих органов власти, так как направлен на реализацию государственной политики. Основными характеристиками данного сценария являются:

деятельность органов местного самоуправления направлена на оперативное устранение текущих проблем и реализацию государственной политики при наличии соответствующих средств федерального и (или) регионального бюджета;

отсутствие или низкая степень развития инфраструктуры вследствие реализации мероприятий, направленных на решение текущих проблем, и отсутствие системного подхода к развитию инфраструктуры городского поселения;

реализация инвестиционных проектов и развитие экономики городского поселения зависит от субъектов бизнеса;

слабая степень взаимодействия органов власти, субъектов бизнеса и общественности;

сохраняется высокая степень зависимости экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;

снижение конкурентоспособности градообразующего предприятия вследствие истощения освоенных месторождений, повышения морального и физического износа основных фондов и, как следствие этого, ростом себестоимости продукции градообразующего предприятия.

Сильными сторонами данного сценария являются:

оперативное решение текущих проблем;

обеспеченность государственной поддержкой федерального и регионального уровня.

Слабыми сторонами данного сценария являются:

эффект накопления существующих проблем и, как следствие этого, рост потребности в ресурсах, необходимых для их решения;

сохраняется зависимость экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия;

сохраняется социальная напряженность;

сохраняется или снижается уровень качества жизни населения;

сохраняется миграция трудоспособного населения;

рост зависимости доходов бюджета городского поселения от вышестоящих бюджетов.

Реализация данного сценария не обеспечивает достижения целей, поставленных комплексным инвестиционным планом. Следовательно, его реализация нецелесообразна.

### Модернизационный сценарий развития городского поселения

Данный сценарий ориентирован на максимально эффективное использование имеющихся ресурсов городского поселения, высокую степень взаимодействия органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и сообщества, направленную на достижение поставленных целей.

Основными характеристиками данного сценария являются:

системный подход к реализации инвестиционных проектов с привлечением всех заинтересованных сторон (бизнеса, органов власти всех уровней, общественности), направленный на достижение долгосрочного социального и экономического потенциала городского поселения;

системный подход к развитию инфраструктуры городского поселения с целью повышения инвестиционной привлекательности городского поселения;

повышение конкурентоспособности экономики городского поселения за счет диверсификации экономики и технического перевооружения градообразующего предприятия;

реализация инвестиционных проектов, направленных на привлечение новых технологий и диверсификацию экономики, освоение новых отраслей и рынков сбыта;

создание условий для вовлечения в экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства и расширения сферы их деятельности;

максимально эффективное использование имеющихся ресурсов и целенаправленное привлечение необходимых ресурсов.

Сильными сторонами данного сценария являются:

существенное повышение конкурентоспособности городского поселения и предприятий;

развитие существующих производств и создание новых отраслей экономики;

снижение социальной напряженности на рынке труда;

повышение качества жизни населения;

модернизация и развитие инженерной инфраструктуры;

рост доходов бюджета городского поселения и снижение зависимости от предоставляемых дотаций.

Реализация данного сценария обеспечивает достижение поставленных комплексным инвестиционным планом целей. Следовательно, выбор данного сценария является наиболее оптимальным.

Возможными результатами реализации данного сценария являются:

- Развитие экономического и инвестиционного потенциала городского поселения, в том числе:

диверсификация экономики путем создания новых производств;

реконструкция, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры (реализация инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, необходимых для развития производств, направленных на диверсификацию экономики в моногороде);

развитие малого и среднего предпринимательства;

2. Развитие социальной сферы городского поселения, в том числе:

создание условий по улучшению уровня и качества жизни;

развитие объектов социальной инфраструктуры;

снижение напряженности на рынке труда путем создания новых производств и вовлечения населения в сферу малого и среднего бизнеса.

3. Развитие системы муниципального управления городского поселения:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

вовлечение местного сообщества в процесс реализации стратегических направлений развития городского поселения;

развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления, вышестоящих органов власти, бизнеса и общества в принятии решений, направленных на развитие городского поселения.

Раздел 3. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода

В рамках поставленных задач для достижения цели комплексного инвестиционного плана городского поселения «Вершино-Дарасунский» планируется следующий комплекс мероприятий.

3.1. Проекты по развитию экономики моногорода

3.1.1. Развитие градообразующего предприятия

ООО «Дарасунский рудник»

На сегодняшний день ООО «Дарасунский рудник» входит в состав ОАО «Управляющая Компания Южуралзолото Группа Компаний».

Одними из задач, решаемых ОАО «Управляющая Копания Южуралзолото Группа Компаний», являются:

- увеличение добычи руды на действующих и строящихся золотодобывающих предприятиях России;

- развитие добычи руды на базе новых месторождений (освоение месторождений);

- развитие инфраструктуры для обеспечения выполнения мероприятий.

Для решения поставленных задач на ООО «Дарасунский рудник» предусмотрена реконструкция шахт, развитие карьера, модернизация действующих производственных мощностей золотоизвлекательной фабрики.

Главная стратегическая цель – восстановление ствола шахты «Центральная». Решение этой проблемы позволит приступить к отработке основных, наиболее богатых запасов рудника. На сегодняшний день восстановлена шахтоподъемная машина и приступили к работам по восстановлению ствола.

Для вывода на проектную мощность по добыче руды шахт Дарасунского месторождения необходимо провести реконструкцию производства, которая осуществляется в три этапа:

1 этап. В 2011 году начаты работы по восстановлению шахты «Центральная» до горизонта 585 м с переоборудованием ствола в скиповой подъем, что позволит производить выдачу руды с шахт «Центральная» и «Юго-Западная» с общего погрузочного пункта на горизонте 585 м. Это позволит вскрыть и добыть около 35 тонн золота.

2 этап. Установка подъемной машины ЦР 6х3,4/0,6 на шахте «Северо-Восточная», и начало углубки стволов шахт «Северо-Восточная» с пуском ее в эксплуатацию с 2018 г. и шахте «Центральная».

3 этап. Стволы шахт «Юго-Западная», «Центральная» и «Северо-Восточная» углубляются до горизонта 917 м.

Этим горизонтом дорабатываются разведанные запасы золота.

Отработка Талатуйского золоторудного месторождения производится открытым способом, при помощи проходки до глубины 260 м.

Для увеличения объемов переработки руды добытой подземным способом на Дарасунском месторождении и открытым способом на Талатуйском месторождении с 2013 года до 2015 года будет произведена модернизация существующей золотоизвлекательной фабрики и увеличен объем переработки руды с 300 тыс. тонн до 800 тыс. тонн в год.

Общий размер инвестиций в развитие ООО «Дарасунский рудник»  в 2013-2020 годах составит 421,0 млн. рублей.

Целью модернизации и технического перевооружения действующих производственных мощностей золотоизвлекательной фабрики является поддержание и рост объемов производства по добыче руды, а также увеличение переработки руды до готовой продукции на золотоизвлекательной фабрике.

3.1.2. Основные направления диверсификации экономики

городского поселения «Вершино-Дарасунский»

Одной из основных задач развития моногорода является диверсификация его экономики. Учитывая особенности географического положения городского поселения, климатические условия, имеющиеся сырьевые ресурсы, наиболее оптимальным является развитие горнорудной промышленности.

Основными участниками и реализуемыми инвестиционными проектами являются:

ООО «НПО «Экопромтехнология» (инициатор проекта - Московская специализированная компания «Промэкотехнология»). Реализации проекта «Сезонная опытно-промышленная разделительно-сортировочная установка в п.г.т. Вершино-Дарасунский»:

- переработка с последующей утилизацией золотосодержащих отходов производства Дарасунской обогатительной фабрики и обжигового мышьякового завода 40х - 50х  годов.

ООО «Узур»:

- Разведка и добыча россыпного золота на месторождении р. Дарасун

Приоритетные проекты модернизации экономики монопоселения

ООО НПО «Экопромтехнология»

«Сезонная опытно-промышленная разделительно-сортировочная установка в п.г.т. Вершино-Дарасунский»

Инициатор проекта: ООО «НПО «Экопромтехнология». И.о. Генерального директора - Зимина Наталья Николаевна.

ООО «НПО «Экопромтехнология» реализует проект «Сезонная опытно-промышленная разделительно-сортировочная установка в п.г.т. Вершино-Дарасунский». Опытно-промышленная установка предназначена для переработки указанных отходов Дарасунской ОФ, которые из-за промышленного содержания золота в них (более 5,0 г/т) являются так же промпродуктом для дальнейшего обогащения, и извлечения из них золота.

Работа опытно-промышленной установки позволит освободить территорию поселка Вершино-Дарасунский от отходов производства, оказывающих определенную негативную экологическую нагрузку на окружающую среду.

Общие сведения

На протяжении 60 лет на территории поселка Вершино-Дарасунский были размещены отходы химико-металлургического завода, который функционировал в период с 1930-1950 гг. и извлекал из руд Дарасунского месторождения мышьяк для химической и оборонной промышленности. Напротив действующей обогатительной фабрики были сформированы отвалы огарков (отходы отжига мышьякового концентрата) и кеков (отходы,  образованные в результате работы цианистого завода).

В 2003 году Читинская специализированная инспекция аналитического контроля МПР выполнила оценку техногенного загрязнения почв территории п.г.т. Вершино–Дарасунский, заключением которой было строгое предписание о вывозе отходов с территории населенного пункта. Но, кроме вредных веществ для окружающей среды и здоровья человека, техногенные отходы содержат полезные компоненты и представляют собой вторичное минеральное сырье, которое можно вовлечь в переработку.

В 2007 году решением данной проблемы занялась московская специализированная компания «Промэкотехнология», имеющая большой опыт переработки техногенных отходов в Якутии, Колыме, и на Чукотке. Отходы – огарки, кеки и хвостохранилище были оформлены в собственность компании и уже в 2008 году в поселке стал функционировать филиал компании – ООО «НПО «Экопромтехнология».

Сырьевая база компании

Компания на правах собственности владеет следующими видами и объемами сырья:

Таблица 33

| Виды минерального сырья | Количество, тыс. т. | Содержание Au, г/т |  | Запасы Au, кг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Официально | Фактически | Официально | Фактически |
| Кеки цианирования | 100 | 7,00 | 9,00 | 700 | 900 |
| Огарки после обжига руды | 50 | 8,00 | 6,00 | 400 | 300 |
| Хвосты I очереди обогатительной фабрики Дарасунского ГОКа | 4710 | 0,50 | 0,90 | 2355 | 4239 |
| Итого по объекту | 4860 |  |  | 3455 | 5439 |

Целью данного проекта является переработка с последующей утилизацией отходов производства Дарасунской обогатительной фабрики и обжигового мышьякового завода 40х - 50х годов (п. Вершино-Дарасунский, Забайкальский край). Процесс переработки можно разделить на 3 этапа:

I этап – переработка огарков после обжига арсенопиритных концентратов (2012 г).

- Огарки (50 000 т.) являются отходами обжигового завода, функционировавшего в 1930х – 1950х и производившего мышьяк из пиритных концентратов для химической оборонной промышленности.

II этап – переработка кеков цианирования (2013 – 2015 гг.)

- Кеки (100 000 т.) являются спецотвалом цеха цианирования обогатительной фабрики, функционировавшей до 1954г.

III этап – переработка хвостов обогатительной фабрики Дарасунского ГОКа (с 2016-2020 гг. )

- Хвосты (4 710 000 т.) являются отходами обогатительной фабрики (пос. В-Дарасунский)

Состояние проекта

Для переработки сырья построена ЗИФ (Сезонная опытно-промышленная разделительно-сортировочная установка) с проектной мощностью по огаркам и кекам 15 т/ч. сырья (при сезонной добыче – 50 тыс. тонн в год) с извлечением  золота методом цианирования с активной аэрацией, включающим ряд нестандартных, хотя и не инновационных решений.

Сформирован высокопрофессиональный коллектив инженерных (технологи, обогатители, механики, лаборатория) кадров для обслуживания ЗИФ.

Фабрика полностью укомплектована технологическим оборудованием, включая отделение десорбции с получением слитков Доре в качестве конечного продукта.

В середине августа – сентябре 2010 года была завершена отладка технологии и пуско-наладочные работы, что позволило в сентябре провести аффинаж и реализовать 8 кг золота и 4,5 кг серебра через аффинажный завод ОАО «Приокский завод цветных металлов».

На сегодняшний день готова к отправке следующая партия на аффинажный завод ОАО «ПЗЦМ» - 45 кг катодных осадков с содержанием золота 24%, что составляет  9,8 кг химически чистого золота.

При сезонной добыче и плановом финансировании годовой проектный объем получаемой продукции составляет более 200 кг химически чистого золота (около 9 млн. долларов США).

Перспективы развития

Проект является пилотным для последующего выхода на сырьевую базу опасных отходов производства мышьяка и серной кислоты, а также отходов горнодобывающих предприятий, накопленных за советский период и по настоящее время.

Основные преимущества проекта

- В процессе развития проекта компанией были получена следующая разрешительная документация:

- Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов,

- Лицензия на эксплуатацию химически опасных производственных объектов,

- Разрешение на ввод ЗИФ в эксплуатацию.

- Учитывая добычной характер данных работ, при расчете себестоимости получаемого попутно грамма золота сведена к минимуму такая капиталоемкая составляющая, как горные работы и большая часть рудоподготовки сырья.

- Проект официально признан администрацией Забайкальского края первым проектом на территории края по переработке и утилизации опасных отходов горного производства.

- Стабильный рост цен на золото на мировом рынке.

Общая потребность в инвестициях – 125,0 млн. рублей из них:

90,0 млн. рублей – заемные средства;

35,0 млн. рублей – собственные средства;

период окупаемости проекта – 19 месяцев;

бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) - 91,26 млн. руб.

количество создаваемых рабочих мест – 215.

Реализация проекта по переработке техногенных отходов на территории п.г.т. Вершино-Дарасунский позволит частично решить как экологические так и социально-экономические проблемы поселка. Для бюджета района и поселка это – налоговые отчисления, для жителей – рабочие места и решение экологической проблемы.

С целью реализации проекта организация намерена претендовать на оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой в соответствии с законом Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» в следующих формах:

предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и законами края;

предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края;

субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, направленных на реализацию инвестиционного проекта краевого значения с объемом инвестиций не менее 50 млн. рублей;

субсидирование за счет средств бюджета края части процентной ставки за пользование кредитом (займом);

субсидирование за счет средств бюджета края части вознаграждения за предоставление банковской гарантии;

предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета края;

предоставление инвестиционного налогового кредита;

предоставление инвесторам информационной и организационной поддержки.

ООО «Узур»

«Разведка и добыча россыпного золота

на месторождении р. Дарасун»

Инициатор проекта: ООО «Узур». Генеральный директор – Мальцев Владимир Владимирович. Основной вид деятельности – Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов плат.гр.).

ООО «Узур» заключен договор подряда с ООО «Десна» от 01.12.2010 г. на осуществление всего комплекса горных и добычных работ при разработке месторождения россыпного золота р.Дарасун по  лицензии на недропользование ЧИТ 01721 БЭ.

В ООО «Узур» зарегистрированы опасные производственные объекты, свидетельство А69-00991 до 11.04.2016 г., специалисты прошли обучение и аттестацию в 2011 году.

Общие сведения

Дарасунская золотоносная россыпь расположены в Тунгокоченском районе Забайкальского края. Основная часть россыпи (18 км) приурочена к долине одноименной реки, а верхняя часть (2 км) к ее правому притоку Узур-Малахай. Общая протяженность долины р.Дарасун с притоком Узур-Малахай 26 км. Река Дарасун является левым притоком р.Торга. Последняя впадает слева в р.Нерча и принадлежит бассейну р.Амур.

Открытие Дарасунской россыпи золота относится к началу 60-х годов девятнадцатого века. Это самая крупная и богатая россыпь региона. По неполным данным из нее добыто более 22 т золота. Дарасунская россыпь отрабатывалась крупными разрезами, ямами, шахтами. Статистические данные свидетельствуют, что отрабатывались пески с содержанием золота 4-6 г/куб.м.

Запасы утверждены и поставлены на государственный учет ТКЗ ГУПР по Читинской области в следующих количествах:

Таблица 34

| Участки, категория и балансовая принадлежность запасов | Запасы песков, тыс.м3 | Запасы золота, кг | Среднее содержание золота,мг/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дарасунское месторождение |  |  |  |
| Балансовые запасы |  |  |  |
| Верхний участок |  |  |  |
| категория С1 | 229 | 129,1 | 564 |
| категория С2 | 329 | 170,0 | 516 |
| Всего С1+С2 | 558 | 299,1 | 536 |
| Промежуточный участок |  |  |  |
| категория С1 | 18 | 17,3 | 949 |
| категория С2 | 52 | 35,8 | 683 |
| Всего С1+С2 | 70 | 53,1 | 752 |
| Нижний участок |  |  |  |
| категория С1 | 179 | 103,6 | 578 |
| Итого балансовые запасы |  |  |  |
| категория С1 | 426 | 250,0 | 586 |
| категория С2 | 381 | 205,8 | 539 |
| Всего С1+С2 | 807 | 455,8 | 564 |
| Забалансовые запасы |  |  |  |
| Верхний участок |  |  |  |
| категория С1 | 206 | 47,3 | 230 |
| категория С2 | 121 | 23,6 | 196 |
| Всего С1+С2 | 327 | 70,9 | 217 |
| Промежуточный участок |  |  |  |
| категория С1 | 27 | 6,7 | 245 |
| категория С2 | 807 | 201,3 | 250 |
| Всего С1+С2 | 834 | 208,0 | 249 |
| Нижний участок |  |  |  |
| категория С1 | 190 | 41,2 | 217 |
| Итого забалансовые запасы |  |  |  |
| категория С1 | 423 | 95,2 | 225 |
| категория С2 | 928 | 224,9 | 243 |
| Всего С1+С2 | 1351 | 320,1 | 237 |

Целью инвестиционного проекта является добыча золота (расширение производства). Параллельно с добычей золота проводится доразведка месторождения. Прогнозные запасы золота составляют около 800 кг.

Проект предусматривает осуществление всего комплекса горных и добычных работ при разработке месторождения россыпного золота р.Дарасун, запуск второго промывочного прибора.

Месторождение будет отрабатываться согласно техническому проекту, прошедшему необходимые согласования, в пределах выделенного предприятию горного отвода.

Отработка месторождения будет производиться гидравлическим раздельным способом с промывкой песков на промприборе типа ПГШ-II-50. Вскрыша торфов и подача песков – бульдозерная. На всех стадиях горных работ будут применяться бульдозера типа Т-170.

Россыпь р. Дарасун техногенная, в первичном состоянии – долинная аллювиальная мелкозалегающая. Золото в россыпи, в основном, представлено мелкими и тонкими классами. В целом крупность золота постепенно уменьшается от верхнего конца россыпи к нижнему. Выход шлиха из песков россыпи высокий – 692 г/куб.м. Золото высокопробное – от 902 до 922 (среднее 911 единиц).

Для выполнения требований технологии при разработке россыпных месторождений раздельным способом и обеспечения водоохранных мероприятий предусматривается выполнение комплекса горно-подготовительных работ и земляных ГТС.

Общий объем добычи золота составит 144-167 кг в год.

Для реализации проекта имеется следующая материально-техническая база:

Бульдозер КOMATSU 355 – стоимостью 7,0 млн. руб.

Бульдозер КOMATSU 155 - стоимостью 4,0 млн. руб.

Бульдозер Т-170 – 3 ед. – 3,0 млн. руб.

Погрузчик LW 521 – 1,5 млн. руб.

Насосная станция – 1,0 млн. руб.

Прибор промывочный ПГШ-II-50 – 1,0 млн. руб.

Дизельная станция AIRMAN-150К – 1,0 млн. руб.

УАЗ-69 – 0,2 млн. руб.

Бензовоз КАМАЗ – 0,8 млн. руб.

Вагоны жилые – 4 шт.- 1,6 млн.руб.

Кухня передвижная «Евро 2» - 1,8 млн. руб.

Оргтехника – 0,1 млн. руб.

Итого: 23,0 млн. руб.

Инвестиционные вложения:

Бульдозер КOMATSU 275 – 3 ед. – 84,0 млн. руб.

Бульдозер КOMATSU 65 – 7,5 млн. руб.

Бульдозер КOMATSU 85 – 7,5 млн. руб.

Погрузчик на подачу песков КOMATSU – 9,2 млн. руб.

Экскаватор – 7,0 млн. руб.

Прибор промывочный ПГШ-II-50 – 1,0 млн. руб.

Насосная станция – 1,5 млн. руб.

Расходные материалы – 37,54 млн. руб.

Итого: 155,24 млн. руб.

Текущие расходы – 95,52 млн. руб.

Общая потребность в инвестициях – 155,24 млн. руб. (заемные средства);

период окупаемости проекта – 18 месяцев;

бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) – 195,36 млн. руб.

количество создаваемых рабочих мест – 102.

С целью реализации проекта организация намерена претендовать на оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой в соответствии с  законом Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» в следующих формах:

предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и законами края;

предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края;

субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, направленных на реализацию инвестиционного проекта краевого значения с объемом инвестиций не менее 50 млн. рублей;

субсидирование за счет средств бюджета края части процентной ставки за пользование кредитом (займом);

субсидирование за счет средств бюджета края части вознаграждения за предоставление банковской гарантии;

предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета края;

предоставление инвестиционного налогового кредита;

предоставление инвесторам информационной и организационной поддержки.

3.1.2. Развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов, связанных с диверсификацией экономики

Для реализации альтернативных производств, направленных на диверсификацию экономики в монопоселении, необходимо строительство новых мощностей и реконструкция систем инженерной инфраструктуры.

Строительство очистных сооружений с канализационными сетями

В настоящее время вопрос о строительстве очистных сооружений является одним из основных в системе жилищного хозяйства городского поселения. Канализационная система в городском поселении «Вершино-Дарасунское» находится в аварийном состоянии. Система изношена на 100%, сброс стоков производится на рельеф.

Проект предполагает строительство очистных сооружений с мощностью 430 куб.м. в сутки, а также строительство коллектора, канализационной напорной сети диаметром 219 мм с двумя насосными станциями, колодца-гасителя.

Инициатор проекта – администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское».

Срок реализации проекта – 2017-2020 годы.

Общий объем инвестиций – 64 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 54,6 млн. рублей;

средства краевого бюджета – 1,5 млн. рублей;

средства местного бюджета – 7,9 млн. рублей;

В период проведения строительных работ планируется создание 16 временных и 12 постоянных рабочих мест.

Реконструкция системы водоснабжения

Задача обеспечения населения доброкачественной питьевой водой остается актуальной.

Источником водоснабжения городского поселения являются воды Жарчинского водохранилища, Вангуйского и Байкальского водоканалов. Вода Жарчинского хранилища подается в резервуары и затем по водоотводам к потребителям. В настоящий момент существующий водовод и водозабор нуждается в модернизации. Положение с обеспечением населения п. Вершино-Дарасунский доброкачественной питьевой водой остается напряженным. На Жарчинском водоводе не проводится механическая очистка и обеззараживание питьевой воды, в связи с чем водовод в летне-осенний период постоянно находится в высокой степени эпидемиологической опасности.

Основными причинами неудовлетворительного качества воды являются: отсутствие комплекса очистных сооружений и обеззараживания воды подаваемой из поверхностного водоема, изношенность, ветхость водопроводных сетей и сооружений, В связи с реализацией альтернативных производств ситуация может усугубиться.

Для реализации альтернативных производств и обеспечения бесперебойного процесса на градообразующем предприятии необходима реконструкция системы водоснабжения, так как она находится в аварийном состоянии.

Проект предполагает строительство 3-х насосных станций, 14 км водовода и 7 км водопроводных сетей внутри поселка.

Инициатор проекта – администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское».

Срок реализации проекта – 2017-2020 годы.

Общий объем инвестиций – 150,9 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 129,1 млн. рублей;

средства краевого бюджета – 3,4 млн. рублей;

средства местного бюджета – 18,4 млн. рублей;

В период проведения строительных работ планируется создание 6 временных рабочих мест.

Развитие теплоснабжения

Для реализации альтернативных производств необходимы новые мощности теплоснабжения.

Проект предполагает строительство модульной котельной Б-1 и тепловых сетей протяженностью 4,2 км.

Инициатор проекта – администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское».

Проектно-сметная документация разработана.

Срок реализации проекта – 2017-2018 годы.

Общий объем инвестиций – 62,8 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 59,66 млн. рублей;

средства краевого бюджета – 1,58 млн. рублей;

средства местного бюджета – 1,56 млн. рублей;

В период проведения работ планируется создание 12 временных рабочих мест.

3.1.3. Развитие малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в текущих условиях рассматриваются не только в качестве одного из инструментов модернизации экономики монопоселения, но и как дополнительная мера стабилизации экономики в переходном периоде модернизации посредством обеспечения занятости населения и роста налоговых поступлений в бюджет.

Целью поддержки малого и среднего предпринимательства является рост уровня благосостояния жителей поселения за счет развития предпринимательской активности, повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса и увеличение их вклада в социально-экономическое развитие монопоселения.

В целях обеспечения благоприятных условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и их развития; создания условий, стимулирующих граждан к осуществлению  самостоятельной предпринимательской деятельности; увеличения количества продукции, произведенной малыми предприятиями, в поселении  разработана Целевая программа «Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение «Вершино-Дарасунское» Тунгокоченского района (2012-2015 годы).

Приоритетными видами предпринимательской деятельности для осуществления поддержки в рамках реализации мероприятий программы являются:

- инновационная деятельность;

- разработка и производство новых видов продукции и услуг;

- внедрение новых технологий;

Объемы финансирования из средств местного бюджета обеспечиваются в размере, установленном решением Совета депутатов на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий программы из местного бюджета составит 90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 30 тыс. рублей;

2014 год - 30 тыс. рублей;

2015 год - 30 тыс. рублей.

В качестве основных мер (инструментов) государственной и муниципальной поддержки малого предпринимательства планируется применение следующих инструментов поддержки:

1. Инструменты налоговой политики, включающие налоговые льготы, налоговые кредиты и прочие:

- в целях создания более благоприятных условий для функционирования субъектов малого предпринимательства администрацией района на протяжении двух лет значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2  по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности оставался без изменения.

- с 01 января 2010 года была введена система налогообложения на основе патента, упрощающая процедуру ведения бизнеса и снижающая налоговую нагрузку, что позволит в будущем высвободить дополнительные средства на развитие инвестиционных проектов субъектов предпринимательства;

- в 2011 году сохранялось действие 6% налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения.

2. Финансовая поддержка.

В целях расширения возможностей доступа малых предприятий (в том числе начинающих) к источникам финансовых средств, необходимых для развития, планируется организовать выполнение комплекса мер по следующим основным направлениям:

- использование «пула мер» (грант, компенсация части затрат по кредитам, гарантия по кредитам) для поддержки субъектов малого бизнеса, осуществляющих приоритетные виды деятельности;

- содействие созданию кредитных кооперативов, обществ взаимного кредитования, других небанковских кредитных институтов, представляющих на возвратной основе средства под инвестиционные проекты субъектам малого предпринимательства;

- содействие мероприятиям по привлечению внебюджетных финансовых ресурсов;

- предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам, привлекаемым субъектами малого предпринимательства для реализации проектов по приоритетным видам деятельности, определенным программой;

- предоставление субсидий на участие субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса по приоритетным видам деятельности, определенным программой;

- предоставление субсидий на возмещение убытков по пассажирским перевозкам.

3. Инструменты информационной поддержки, предусматривающие создание благоприятной информационно-коммуникативной среды для эффективного функционирования и взаимодействия субъектов малого бизнеса.

Ежегодно планируется осуществлять следующие мероприятия:

- организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участие в краевых выставках, ярмарках и фестивалях по малому и среднему предпринимательству;

- организация и проведение социологических исследований, мониторинга состояния и развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения;

- создание центра поддержки предпринимательства на уровне монопоселения;

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Инструменты конкурсного размещения муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с 01 января 2009 года каждое муниципальное образование обязано осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере от 10 до 20 % общего годового объема поставок.

Анализ проведения процедур по размещению муниципального заказа на территории района, в том числе на территории монопоселения, показывает, что большую часть участников, а, соответственно, и победителей конкурсных процедур, составляют субъекты малого предпринимательства.

5. Имущественная поддержка:

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено предоставление нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в аренду на льготных условиях.

6. Развитие самозанятости  граждан планируется осуществлять в рамках реализации программ по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

7. Нормативно-правовые средства поддержки.

Основной целью нормативно-правовой поддержки субъектов малого предпринимательства на период до 2020 года является формирование условий для развития предпринимательской среды на основе адресного характера механизмов поддержки.

В ходе реализации краевой долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории монопрофильных поселений края, в рамках действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, будет предоставлено приоритетное право на получение льготного кредита по программе микрофинансирования краевого Фонда поддержки малого предпринимательства в пределах квоты, установленной на монопоселения края (2,0 млн. руб. ежегодно на период 2014-2020 гг.).

Проекты в сфере развития малого и среднего предпринимательства

Реконструкция свинофермы на 1000 свиноматок

Инициатор проекта – индивидуальный предприниматель Мальцева Людмила Викторовна.

Реализация проекта планируется на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское» Тунгокоченского района Забайкальского края.

Открытие комплекса по выращиванию свиней позволит удовлетворить потребность населения района в мясной продукции, а также позволит создать новые рабочие места.

Для  реализации проекта имеется помещение общей площадью 1000 кв. м. и земельный участок площадью 5 га.

Достижение высокой продуктивности животных и повышение эффективности бизнеса может быть получено за счет:

• эффективного использования местных кормовых ресурсов;

• кормления животных с учетом их физиологического состояния;

• реализации животных при достижении оптимальной массы, так как увеличение сроков откорма сопровождается интенсивным отложением жира, что снижает качество мяса и обуславливает повышение затрат кормов.

Закуп племенных животных породы Ландрас (мясного и беконного направления) будет производиться в Бурятии.

Качество каждой партии продукции будет подтверждаться заключением по проводимой экспертизе ветеринарной станции, расположенной в с. Верх-Усугли. С целью проведения плановых противоэпизоотических, диагностических, профилактических мероприятий и оказания ветеринарных услуг хозяйством планируется заключение соответствующего договора с КГУ «Тунгокоченская станция по борьбе с болезнями животных», с. Верх-Усугли.

На первом этапе реализации проекта планируется приобретение 100 свиней.

Потребителями продукции  будут являться население (через розничную торговую сеть) и организации, осуществляющие оптовые закупки. Важным элементом клиентской базы будут являться бюджетные учреждения (школы, больницы, детские сады). В дальнейшем при увеличении объемов продукции планируется наладить на постоянной основе поставки в г. Чита.

Конкурентоспособность предприятия будет обеспечиваться низкой стоимостью продукции и ее высоким качеством.

В ходе реализации проекта будет осуществлена реконструкция помещения и организовано выращивание товарных свинок. Проектом предусмотрена двухплощадочная система размещения производственных зданий: корпус репродуктора и корпус откорма.

За 1 год хозяйство планирует получить выручку от реализации продукции сельского хозяйства на сумму  12,6 млн. рублей.

Инвестиции  планируется направить на:

Таблица 35

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция и модернизация свинофермы, строительство объектов животноводства | 7000,0 |
| Трактор «Беларусь» | 700,0 |
| Кормосмесь | 4060,0 |
| Свиньи | 1500,0 |
| Итого: | 13260,0 |

Общий объем инвестиций составит 13,26 млн. рублей.

Дата начала реализации проекта - 2014 год.

Показатели эффективности инвестиционного проекта:

срок окупаемости (простой), лет – 2,2;

бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) – 8,8 млн. рублей;

создание 8 рабочих мест.

В ходе реализации мероприятия возможно применение механизмов государственной поддержки по направлениям:

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет (на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, объектов животноводства и кормопроизводства) (по результатам отбора инвестиционного проекта Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);

субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники в соответствии с номенклатурой техники и оборудования, стоимость которых подлежит субсидированию, утверждаемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, на приобретение племенных животных;

субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов;

предоставление поручительства Гарантийного фонда Забайкальского края по кредитам в банках-партнерах;

льготное кредитование в Фонде поддержки малого предпринимательства Забайкальского края;

предоставление субсидий на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, инфраструктуру поддержки субъектов.

Реконструкция колбасного цеха

Инициатор проекта индивидуальный предприниматель – Кривошеева Любовь Александровна, занимается предпринимательской деятельностью с 2010 года.

Основным направлением деятельности Кривошеевой Л.А в настоящее время является разведение крупнорогатого скота и лошадей, основные доходы индивидуальный предприниматель получает от реализации продукции муниципальным учреждениям, детским учреждениям, школам, больницам, предприятиям общественного питания и другим учреждениям.

Организация производства позволит производить замороженные в блоках крупнокусковые полуфабрикаты из мяса говядины и субпродукты, колбасные изделия, субпродуктов (печень, почки, языки, сердце, хвост, легкое, рубец, ноги говяжьи), соединительную ткань, кормовую муку, пищевой и технический жир.

Основной рынок сбыта – Тунгокоченский район и прилегающие районы. Данный рынок является перспективным, так как в настоящий момент продукция, реализуемая на территории района, является привозной.

В качестве основных поставщиков сырья будут привлечены сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, расположенные на территории муниципального района «Тунгокоченский район» и прилегающих районов.

Для реализации проекта имеется помещение общей площадью 100 кв. м и часть оборудования.

Для достижения положительных финансовых результатов деятельности, производительность цеха должна быть не менее 200 кг колбасных изделий в смену. Такой цех требует площади не менее 45 - 50 кв/м. Планируется следующее использование заявленной площади:

холодильная камера объемом 6 кубов (рассчитана на недельный запас сырья) займет 4 кв/м;

холодильная камера (для готовой продукции), объем 400 литров займет площадь 2 кв/м;

само оборудование поместится на 15 кв/м;

остальную площадь займут проезды и другие подсобные помещения.

Для обслуживания колбасного цеха необходим персонал: технолог, осуществляющий контроль за качеством продукции и составляющий рецепты колбас, мясники для разделки туш и обвалки мяса, экспедитор, бухгалтер, механик и рабочие.

Инвестиции планируется направить на:

Таблица 36

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Строительство, ремонт помещения | 2 500,0 |
| Оборудование | 1 000,0 |
| Сигнализация | 50,0 |
| Холодильное оборудование | 1 000,0 |
| Грузовой автомобиль | 1 000,0 |
| Итого: | 5 550,0 |

Общий объем инвестиций составит 5,55 млн. рублей.

Дата начала реализации проекта  2014 год.

Показатели эффективности инвестиционного проекта:

срок окупаемости – 3,6 года;

бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) – 8,0 млн. рублей;

создание 17 рабочих мест.

В ходе реализации мероприятия, возможно применение механизмов государственной поддержки по направлениям:

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) (по результатам отбора инвестиционного проекта Минсельхозом России)

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 8 лет на приобретение технологического оборудования, произведенного на единой территории Таможенного союза (по результатам отбора инвестиционного проекта Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);

предоставление поручительства Гарантийного фонда Забайкальского края по кредитам в банках-партнерах;

льготное кредитование в Фонде поддержки малого предпринимательства Забайкальского края;

предоставление субсидий на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, инфраструктуру поддержки субъектов.

Реконструкция кафе

Инициатор проекта индивидуальный предприниматель – Темникова Татьяна Лазаревна, занимается предпринимательской деятельностью с 2003 года.

Основным направлением деятельности Темниковой Т.Л. в настоящее время является розничная торговля, основные доходы индивидуальный предприниматель получает от торговой деятельности – реализация продуктов питания, а также товаров непродовольственной группы: канцелярские принадлежности, строительные материалы, бытовая химия и пр.

Основной целью данного проекта является открытие кафе, получение стабильной прибыли, закрепление на рынке и возможностью расширения бизнеса.

Бизнес по предоставлению услуг общественного питания относится к наиболее востребованным у населения услугам, одновременно с этим в настоящее время на территории поселения отсутствуют предприниматели, предоставляющие услуги в сфере общественного питания.

Для реализации проекта имеется помещение общей площадью 260 кв. м., которое планируется оборудовать кухней, складом, залом для дневного кафе и залом для проведения различных мероприятий.

Инвестиции  планируется направить на:

Таблица 37

| Наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Автомобиль | 700 000 |
| Столы и стулья | 190 000 |
| Микроволновая печь | 4 000 |
| Холодильные витрины | 80 000 |
| Холодильная камера | 50 000 |
| Водонагреватель | 20 000 |
| Цветомузыка | 50 000 |
| Посуда | 150 000 |
| Скатерти, спец. одежда | 20 000 |
| Электрооборудование | 55 000 |
| Барная стойка | 100 000 |
| Умывальник | 3 000 |
| Кофеварка | 5 000 |
| Ремонт помещения | 1 000 000 |
| Сигнализация | 20 000 |
| Итого: | 2 432 000 |

Общий объем инвестиций составит 2,43 млн. рублей.

Дата начала реализации проекта  2014 год.

Показатели эффективности инвестиционного проекта:

срок окупаемости – 1 год;

бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) – 1,772 млн. рублей;

создание 6 рабочих мест.

В ходе реализации мероприятия возможно предоставление государственной поддержки в следующих формах:

предоставление поручительства Гарантийного фонда Забайкальского края по кредитам в банках-партнерах;

льготное кредитование в Фонде поддержки малого предпринимательства Забайкальского края;

предоставление субсидий на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, инфраструктуру поддержки субъектов.

Ремонт холодильного оборудования и бытовой техники

Инициатор проекта индивидуальный предприниматель – Киреева Наталья Игоревна.

Реализация проекта планируется на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское» Тунгокоченского района Забайкальского края.

Реализация проекта направлена на удовлетворение потребностей населения городского поселения «Вершино-Дарасунское» в предоставлении услуг по ремонту холодильников, морозильников, стиральных и сушильных машин, кухонного оборудования, нагревательных приборов, пылесосов, швейных машин и других мелких бытовых приборов. Предприниматель планирует оказывать следующие виды услуг:

- обследование и диагностика оборудования;

- аварийный ремонт оборудования;

- монтажно-сборочные, пуско-наладочные работы;

- абонентское техническое обслуживание;

- снятие, вывоз и утилизация ненужного оборудования;

- ремонт холодильного оборудования, а также ремонт торгового холодильного оборудования;

- ремонт технологической оснастки для предприятий общепита, включая электромеханическое и тепловое оборудование;

- ремонт профессионального оборудования для ресторанов.

В настоящее время на территории поселения отсутствуют коммерческие предприятия и организации, действующие в сфере предоставления услуг по ремонту бытовых электрических изделий. Инвестиции  планируется направить на:

Таблица 42

| Наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Ремонт помещения | 1 200 000 |
| Запасные части | 150 000 |
| Пожарная сигнализация, охрана | 90 000 |
| Оборудование | 180 000 |
| Итого: | 1 420 000 |

Общий объем инвестиций составит 1,42 млн. рублей.

Дата начала реализации проекта  2014 год.

Показатели эффективности инвестиционного проекта:

срок окупаемости (простой), лет – 2,7;

бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) – 1,187 млн. рублей;

создание 3 рабочих мест.

В ходе реализации мероприятия возможно предоставление государственной поддержки в следующих формах:

предоставление поручительства Гарантийного фонда Забайкальского края по кредитам в банках-партнерах;

льготное кредитование в Фонде поддержки малого предпринимательства Забайкальского края;

предоставление субсидий на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, инфраструктуру поддержки субъектов.

Цех по переработке мяса

Инициатор проекта индивидуальный предприниматель - Игнатьев Василий Николаевич.

Целью инвестиционного проекта является открытие цеха по переработке мяса, производству и реализации мясных полуфабрикатов.

К выпуску планируется следующая продукция:

- охлажденная продукция полуфабрикатов (котлеты, позы, пельмени, голубцы и др.);

- вареная  в виде холодца или студня;

- сырой фасованный фарш.

Общий объем инвестиций составляет 2,2 млн. рублей, в том числе:

200000 – собственные средства,

2000000 – заемные средства.

Срок реализации проекта – 2013-2014 гг.

Срок окупаемости проекта – 1,5 года

Число создаваемых рабочих мест – 15.

В ходе реализации мероприятия возможно предоставление государственной поддержки в следующих формах:

предоставление поручительства Гарантийного фонда Забайкальского края по кредитам в банках-партнерах;

льготное кредитование в Фонде поддержки малого предпринимательства Забайкальского края;

предоставление субсидий на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, инфраструктуру поддержки субъектов.

Цех по производству шпона и мебельных панелей

Инициатор проекта – Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет» (Генеральный директор – Романцов Эдуард Николаевич).

Целью инвестиционного проекта является расширение производства, создание предприятия по изготовлению оконных и дверных конструкций, производство и реализация шпона и мебельных панелей.

К выпуску планируется следующая продукция:

- шпон (фанера),

- мебельные панели.

Шпон – это тонкий слой древесины, представляющий из себя лист с красивым рисунком на поверхности, которым покрывают изделия и детали из других материалов. Сегодня мы в своей жизни сталкиваемся со шпоном постоянно: делая ремонт на даче или занимаясь отделкой квартиры, покупая мебель или иные предметы интерьера. Вот лишь неполный список сфер, где используется шпон: производство корпусной мебели, производство мебельного щита, производство стеновых панелей, дверей и т.д.

В рамках реализации проекта планируется приобретение и установка оборудования. В настоящее время заключен договор со шведской фабрикой «Экея» на поставку оборудования, закуплены лущильные станки.

В целях реализации проекта имеется земельный участок в собственности площадью 11864 кв.м, кадастровый номер 752714021432.

Общий объем инвестиций составляет 15 млн. рублей, в том числе:

2,5 – собственные средства,

12,5 – заемные средства.

Срок реализации проекта – 2013-2020 гг.

Срок окупаемости проекта – 3,5 года

Число создаваемых рабочих мест – 40.

В ходе реализации мероприятия возможно предоставление государственной поддержки в следующих формах:

предоставление поручительства Гарантийного фонда Забайкальского края по кредитам в банках-партнерах;

льготное кредитование в Фонде поддержки малого предпринимательства Забайкальского края;

предоставление субсидий на уплату процентов (комиссии лизингодателю) по кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также кредитам (займам, договорам лизинга), привлекаемым организациями, инфраструктуру поддержки субъектов.

3.2. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность

Модернизация монопрофильного поселения, помимо решения экономических задач, преследует цель повышения качества жизни местного населения. Создание более комфортных условий проживания – один из факторов, который, с одной стороны, обеспечивает привлекательность той или иной территории для людей, в частности для квалифицированных специалистов, а с другой – способствует удержанию необходимых для развития экономики трудовых ресурсов на данной территории. По этой причине особое внимание в ходе модернизации  поселения должно быть уделено таким сферам, как ЖКХ, образование, здравоохранение, культура и спорт.

3.2.1. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Для реализации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории поселка (в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») в 2013 году Администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское» вступила в программу: «Муниципальная адресная программа городского поселения «Вершино-Дарасунское» муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год» (утверждена постановлением администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» от 28 марта 2013 года № 35).

Общий объем финансирования программы на 2013 год составит 4835,584 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2313,827 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 1796,419 тыс. рублей;

средства собственников помещений многоквартирных домов – 725,338 тыс. рублей.

Строительство и переселение граждан из аварийного

жилищного фонда

На территории муниципального образования городского поселения «Вершино-Дарасунское» имеются многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 01 января 2012 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское» вступила в муниципальную адресную программу муниципального образования городского поселения «Вершино-Дарасунское» муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» от 30 апреля 2013 года № 61 (с изменениями внесенными постановлением администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» от 29 мая 2013 года № 67).

Для решения проблемы переселения граждан муниципального образования городского поселения «Вершино-Дарасунское» из аварийного жилищного фонда площадью 4021,74 кв. м необходимо строительство нового жилья площадью 4021,74 кв. м, что позволит  переселить 102 человека и снести 15 аварийных многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 5241,50 кв. м.

Потребность в средствах на реализацию составляет 124875,028 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 24552, 477 тыс. рублей (средства Фонда – 22097,229 тыс. рублей; местного бюджета – 2455,247 тыс. рублей);

2014 год – 77 314 500,00 рублей (средства Фонда – 29016,131 тыс. рублей; краевого бюджета – 40566,918 тыс. рублей местного бюджета – 7731,45 тыс. рублей);

2015 год – 23008,051 рублей (средства Фонда – 13100,784 тыс. рублей; краевого бюджета – 7606,461 тыс. рублей местного бюджета – 2 300,805 тыс. рублей).

Ремонт автомобильных дорог местного значения

В 2013 году за счет средств дорожного фонда и доли местного бюджета планируется продолжить ремонт автомобильных дорог местного значения:

- на ремонт проездов и дворовым территориям предусмотрена сумма 287 400,0 рублей;

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов предусмотрена сумма 838 600,0 рублей;

- на ремонт автомобильной дороги предусмотрена сумма 907 096,0 рублей.

В настоящее время проводится аукцион по выбору подрядчика на выполнение данных видов работ.

3.2.2 Развитие и модернизация социальной инфраструктуры

Реконструкция здания и ввод в эксплуатацию детского сада

Для формирования и развития человеческого потенциала монопоселения, воспитания и образования детей в рамках реализации плана планируются осуществить капитальные вложения в объекты образования.

Проведенный анализ развития социальной инфраструктуры сферы образования показывает, что  возникает необходимость реконструкции здания детского сада, рассчитанного  на 80 мест.

В связи с этим, в период с 2013–2014 годы планируется осуществить реконструкцию ранее использовавшегося типового здания детского сада.

Инициатором проекта является администрация муниципального района «Тунгокоченский район».

В результате реализации мероприятия будут возвращены в систему дошкольного образования здание МОУ Вершино-Дарасунская ОСОШ (типовое здание детского сада). Объем финансирования составит 20 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 18,05 млн. рублей;

средства краевого бюджета – 0,48 млн. рублей;

средства местного бюджета – 1,47 млн. рублей (по программе «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район»)

В результате будет введен в эксплуатацию 1 детский сад на 80 мест. Дополнительно будет создано 25 рабочих мест. По состоянию на 01.01.2012 года численность воспитанников приходящихся на 100 мест составляет 113,2 человека. При этом число неохваченных услугами дошкольного образования детей составляет 168, в том числе 75 детей до 1,5 лет.

Развитие объектов здравоохранения

Проведенный анализ развития социальной инфраструктуры сферы здравоохранения показывает, что действующее здание поликлиники Вершино-Дарасунской районной больницы находится в аварийном состоянии (год постройки 1938, физический износ здания составляет практически 100%, здание не подлежит капитальному ремонту), здания Вершино-Дарасунской районной больницы разрознены по поселку Вершино-Дарасунский. Разрозненность зданий несет за собой ряд проблем.

В связи с этим, возникает необходимость реконструкции административного здания под поликлинику, строительства здания больничного комплекса.

Реконструкция административного здания под поликлинику

Сметная стоимость ремонта после проверки ГУ «Госэкспертиза» - 16 289,59 тыс. рублей.

В 2012 году на капитальный ремонт выделено 12,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета по программе «Модернизация здравоохранения Забайкальского края в 2011-2012 годы».

Проведены три аукциона, основной объем работы сделан. На данное время устранены недоработки по первому аукциону по дефектной ведомости -  это ремонт крыши, прочистка чердака и другое.

Для окончания ремонта приобретены все необходимые материалы на сумму 98,0 тыс. рублей (из средств ОМС).

Для окончания работы необходимо сделать: покраска дверных и оконных проемов, установка плинтусов на пол и потолки, укладка пола из линолеума - 67 кв.м., масляная окраска потолка по ГВЛ – 34,7 кв.м., подводка горячей и холодной воды, устройство пандусов для инвалидов, ограждение территории.

Строительство больничного комплекса

Строительство больничного комплекса требует финансовых затрат в сумме – 120,0 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 114,0 млн. рублей;

средства краевого бюджета – 6,0 млн. рублей;

Срок реализации проекта – 2017-2020 годы.

В период проведения работ по реконструкции и строительных работ планируется создание 25 временных рабочих мест.

Строительство спортивного комплекса

Развитие физической культуры и профессионального спорта позволит привить широким массам населения идею заботы о собственном здоровье, будет способствовать практическому воплощению принципов здорового образа жизни. Кроме того, наличие  качественных спортивных сооружений – необходимый элемент современной досуговой инфраструктуры поселения.

Для популяризации спорта в городском поселении, и районе в целом, оздоровительных занятий и соревнований, проведения учебно-тренировочного процесса необходима реализация проекта строительства спортивного комплекса.

Целью данного проекта является создание условий для систематического занятия спортом, сохранение и укрепление здоровья, организация досуга населения поселка, проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, открытие абонементной группы для занятий с детьми, молодежью и подростками.

Стоимость разработки проектной документации и разрешительных процедур, строительства данного сооружения составляет 100 млн. рублей. Предполагаемый объем софинансирования из средств федерального бюджета оценивается в сумме 94,05 млн. рублей,  за счет средств краевого бюджета – 2,48 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 3,47 млн. рублей.

В период проведения строительных работ планируется создание 20 временных рабочих мест. Период реализации проекта –  2017-2020 годы.

Реконструкция Дома культуры

Значимым элементом функционирования досуговой инфраструктуры является развитие объектов культуры. На сегодняшний день в городском поселении отсутствует Дом культуры.

Основным направлением реализации мероприятий в сфере долгосрочного развития культуры является реконструкция здания под Дом культуры.

Объем финансирования составит 124,51 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 108,5 млн. рублей;

средства краевого бюджета – 11,66 млн. рублей;

средства местного бюджета – 4,35 млн. рублей

В настоящее время проведены  работы по техническому обследованию здания кинотеатра «Байкал» в п.г.т. Вершино-Дарасунский установлено, что  возможна дальнейшая эксплуатация здания под социальный объект, необходимы средства для подготовки проектно-сметной документации.

Период реализации проекта – 2017–2019 годы.

В период проведения строительных работ планируется создание 20 временных рабочих мест.

3.2.3. Повышение квалификации кадров и обеспечение

занятости населения

Обучение персонала и повышение квалификации кадров производится и будет производиться на базе действующих учебных заведений ГОУ «Учебно-курсовой комбинат Забайкальского края», ГОУ НПО «Профессиональное училище №14», Забайкальский горный колледж, ГОУ «Учебно курсовой комбинат», НОУ ЦИР «Специалист», ГОУ СПО «Читинский лесотехнический колледж», ЧОУ «Учебный центр «Гром», Нерчинская автошкола ДОСААФ, ГОУ НПО «Профессиональное училище №12», ООО «Дарасунский рудник», МУП «Тепловодосети».

Обучение производится по профессиям: электрогазосварщик, повар, продавец широкого профиля, продавец непродовольственных товаров, парикмахер, кондитер, облицовщик-плиточник, машинист экскаватора, аппаратчик обогащения золотосодержащих руд, фильтровальщик, раздатчик взрывных материалов, машинист мельницы, машинист (кочегар), оператор пользователь ЭВМ, инспектор отдела кадров, водитель, охранник, бухгалтер, сигналист, машинист котельной, электрик.

Профессиональное обучение через государственное учреждение «Центр занятости населения» планируется осуществлять в рамках реализации краевой программы «Содействие занятости населения Забайкальского края».

4. Система управления комплексным инвестиционным планом

4.1. Перечень необходимых нормативных актов

Для реализации комплексного плана модернизации монопрофильного городского поселения «Вершино-Дарасунское» в Забайкальском крае создана необходимая законодательная и нормативная база.

В 2009 году принят Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года №148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае», устанавливающий комплекс мер государственной поддержки и защиты инвесторов. Закон предусматривает:

предоставление на конкурсной основе широкого спектра реально действующих форм государственной поддержки инвестиционных проектов;

предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты краевого значения;

гарантию неухудшения условий для инвесторов в случае принятия новых законодательных актов.

Активно ведется работа по совершенствованию и развитию законодательства в сфере инвестиционных отношений. Одним из направлений деятельности является детализация существующих норм, уточнение требований к инвесторам и разработка новых форм государственной поддержки.

В целях стимулирования роста инвестиций и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории края инвесторам, реализующим инвестиционные проекты краевого значения, законами края установлены налоговые льготы, а именно снижены:

ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению  в бюджет Забайкальского края на 4,5 %;

ставка налога на имущество организаций с 2,2 % до 1,1 %;

размер арендной платы за аренду имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края на 20 %;

размер арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Забайкальского края на 50 %.

Льготы предоставляются инвестору на срок присвоения статуса инвестиционного проекта краевого значения, но не более чем на семь лет со дня начала финансирования проекта.

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты краевого значения с объемом инвестиций не менее 50,0 млн. рублей могут вместо снижения ставки налога на прибыль организаций претендовать на предоставление субсидий на возмещение инвестиционных затрат в размере части фактически уплаченного инвестором налога на прибыль организаций в бюджет края.

Также в 2009 году приняты Законы Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 136-ЗЗК «О государственной поддержке градообразующих организаций промышленности», от 26 февраля 2009 года № 144-ЗЗК «О региональной промышленной политике в Забайкальском крае». Данными законами установлены меры государственной поддержки градообразующих организаций промышленности края и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края.

Кроме того, 26 мая 2010 года Законодательным Собранием Забайкальского края во втором чтении принят Закон Забайкальского края «О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае», устанавливающий основы правового регулирования в данной сфере, принципы и формы государственно-частного партнерства, в том числе формы государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в Забайкальском крае.

4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана

Для реализации комплексного плана модернизации монопрофильного населенного пункта п.г.т. Вершино-Дарасунский (городское поселение «Вершино-Дарасунское») Забайкальского края будут заключаться соглашения и договоры в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Система управления реализацией

комплексного инвестиционного плана

Контроль за реализацией комплексного инвестиционного плана осуществляет Координационный совет (далее - Совет). Совет создается при администрации муниципального района «Тунгокоченский район». Возглавляет Совет Глава администрации муниципального района.

Состав Координационного совета

| № п/п | ФИО | Должность | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горнов Михаил Геннадьевич | Руководитель администрации МР «Тунгокоченский район» | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 2 | Захарченко Сергей Владимирович | Первый заместитель руководителя администрации МР «Тунгокоченский район» | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 3 | Васильева Людмила Геннадьевна | Заместитель Руководителя администрации МР «Тунгокоченский район» по социальным вопросам | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 4 | Трушакова Нина Ивановна | Председатель Комитета образования МР «Тунгокоченский район» | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 5 | Жапова Оюна Николаевна | Начальник отдела экономики администрации МР «Тунгокоченский район» | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 6 | Кремлева Алена Викторовна | Главный специалист отдела экономики администрации МР «Тунгокоченский район» | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 7 | Филатова Людмила Витальевна | Главный специалист отдела экономики администрации МР «Тунгокоченский район» | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 8 | Ковалева Елена Николаевна | Ведущий специалист отдела экономики администрации МР «Тунгокоченский район» | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 9 | Швейцер Виктор Эрвинович | Начальник отдела земельных отношений и архитектуры | Администрация МР «Тунгокоченский район» |
| 10 | Пшеничнов Павел Александрович | Председатель Совета городского поселения «Вершино-Дарасунское» | Совет городского поселения «Вершино-Дарасунское» |
| 11 | Трушаков Николай Семенович | Преподаватель физической культуры МОУ Байкальская СОШ | Депутат районного Совета |
| 12 | Овсечук Валентина Леонидовна | Председатель районного Совета предпринимателей Тунгокоченского района | Индивидуальный предприниматель |

Заседания Совета проводятся раз в квартал. Порядок проведения заседаний Совета утверждается постановлением Администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское». Основными целями деятельности Совета является:

контроль хода реализации комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития монопрофильного населенного пункта п.г.т. Вершино-Дарасунский (городское поселение «Вершино-Дарасунское»);

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, и руководством  хозяйствующих субъектов по вопросам реализации КИПа;

содействие решению проблем реализации КИПа;

принятие решения о необходимости корректировки КИПа.

Совет при осуществлении своей деятельности имеет право:

запрашивать информацию у рабочей группы о ходе реализации КИПа;

запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для оценки реализации КИПа и значении показателей;

осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных КИПом.

Текущее управление реализацией комплексного инвестиционного плана осуществляет рабочая группа. Положение о рабочей группе и ее персональный состав утверждается постановлением Администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское». Координатор рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группой, определяет основные цели и задачи, направленные на реализацию мероприятия.

Основными задачами рабочей группы являются:

обеспечение своевременности и результативности мероприятий, входящих в КИПе;

мониторинг за ходом реализации КИПа;

обеспечение взаимосвязи КИПа с целевыми программами, реализуемыми на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское»;

выявление и анализ важнейших проблем реализации КИПа;

предоставление запрашиваемой Советом информации о ходе реализации КИПа;

подготовка отчета о ходе реализации КИПа и предоставление его в Совет.

Рабочая группа при осуществлении своей деятельности имеет право:

запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации КИПа;

запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для реализации КИПа;

участвовать в заседании Совета, докладывать о проведенной работе, выносить на обсуждение существующие проблемы;

приглашать на заседания должностных лиц органов местного самоуправления городского поселения «Вершино-Дарасунское», представителей коммерческих и некоммерческих организаций и других заинтересованных субъектов реализации КИПа.

Рассматривать иные вопросы, связанные с осуществления мониторинга реализации КИПа.

Ключевыми субъектами КИПа являются органы местного самоуправления городского поселения «Вершино-Дарасунское», администрация муниципального района «Тунгокоченский район», органы исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, градообразующее предприятие, население городского поселения ««Вершино-Дарасунское»» и иные юридические и физические лица, участвующие в реализации КИПа.

Организацию работы рабочей группы осуществляет координатор рабочей группы. Координатор рабочей группы – Администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское».

Состав рабочей группы

| ФИО | Должность | Организация |
| --- | --- | --- |
| Иванов Николай Владимирович | Руководитель администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» | Администрация г.п. «Вершино-Дарасунское» |
| Дудникова Анна Петровна | Ведущий специалист по развитию инфраструктуры городского поселения «Вершино-Дарасунское» | Администрация г.п. «Вершино-Дарасунское» |
| Дудникова Татьяна Анатольевна | Главный специалист администрации городского поселения «Вершино-Дарасунское» | Администрация г.п. «Вершино-Дарасунское» |
| Чариков Олег Георгиевич | Генеральный директор ООО «Дарасунский рудник» | ООО «Дарасунский рудник» |
| Кузнецова Яна Дмитриевна | Главный бухгалтер ООО «Дарасунский рудник» | ООО «Дарасунский рудник» |
| Зимина Наталья Николаевна | И.о. Генерального директора ООО НПО «Экопромтехнология» | ООО НПО «Экопромтехнология» |
| Мальцев Владимир Владимирович | Генеральный директор ООО «Узур» | ООО «Узур» |

Рабочая группа проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

По завершении реализации КИП администрация городского поселения «Вершино-Дарасунское» готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования привлеченных средств за период его реализации.

- 5. Паспорт комплексного плана

- 5.1. Краткосрочные мероприятия

- ООО «НПО «Экопромтехнология». «Сезонная опытно-промышленная разделительно-сортировочная установка в п.г.т. Вершино-Дарасунский». Общая потребность в инвестициях – 125,0 млн. рублей.

- ООО «Узур». «Разведка и добыча россыпного золота на месторождении р. Дарасун». Общая потребность в инвестициях – 155,24 млн. руб.

- Ремонт автомобильных дорог местного значения. Общая потребность в инвестициях – 2,03 млн. руб.

- Реконструкция свинофермы на 1000 свиноматок. Общая потребность в инвестициях – 13,26 млн. рублей.

- Реконструкция колбасного цеха. Общая потребность в инвестициях – 5,55 млн. рублей.

- Реконструкция кафе. Общая потребность в инвестициях – 2,43 млн. рублей.

- Ремонт холодильного оборудования и бытовой техники. Общая потребность в инвестициях –1,42 млн. рублей.

- Реконструкция рынка. Общая потребность в инвестициях – 6,3 млн. рублей.

- Цех по переработке мяса. Общая потребность в инвестициях – 2,24 млн. рублей.

- Реконструкция здания и ввод в эксплуатацию детского сада. Общая потребность в инвестициях – 20 млн. рублей.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов. Общая потребность в инвестициях – 4,84 млн. рублей.

- Реконструкция административного здания под поликлинику. Общая потребность в инвестициях – 4,28 млн. рублей.

- Реализация КДЦП «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда»

5.2. Среднесрочные мероприятия

- Строительство и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Общая потребность в инвестициях – 124,87 млн. рублей.

- Реализация МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства».

- Цех по производству шпона и мебельных панелей. Общая потребность в инвестициях – 15,0 млн. рублей.

5.3. Долгосрочные мероприятия

- Развитие градообразующего предприятия ООО «Дарасунский рудник». Общая потребность в инвестициях – 421,0 млн. рублей.

- Строительство очистных сооружений с канализационными сетями. Общая потребность в инвестициях – 64,0 млн. рублей.

- Реконструкция системы водоснабжения. Общая потребность в инвестициях – 150,9 млн. рублей.

- Развитие теплоснабжения. Общая потребность в инвестициях – 62,8 млн. рублей.

- Реконструкция Дома культуры. Общая потребность в инвестициях – 124,51 млн. рублей.

- Строительство больничного комплекса. Общая потребность в инвестициях – 120,0 млн. рублей.

- Строительство спортивного комплекса. Общая потребность в инвестициях – 100 млн. рублей.

- Реализация ВЦП (КДЦП) «Содействие занятости населения Забайкальского края»

6. Ожидаемые результаты

6.1. Краткосрочные результаты

Реализация мероприятий в сфере развития малого предпринимательства, модернизации инфраструктуры поселения позволит в 2014 году достичь следующих результатов:

- уровень зарегистрированной безработицы составит 1,5 %;

- обеспечение развития малого сектора экономики по приоритетным для поселения направлениям.

6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты

В результате реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана и, как следствие, решения задач и достижения поставленной цели произойдут качественные изменения в экономике и социальной сфере поселения:

  - Обеспечение достойного уровня функционирования и обслуживания коммунальной и социальной инфраструктуры поселения (решить проблемы снижения степени морального и физического износа объектов инфраструктуры). Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры позволит обеспечить стабильную деятельность производств, находящихся на территории городского поселения «Вершино-Дарасунское», в первую очередь, позволяющих диверсифицировать экономику поселения.

- Обеспечение стабильного экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификация экономики городского поселения путем развития новых производств: ООО «НПО «Экопромтехнология» («Сезонная опытно-промышленная разделительно-сортировочная установка в п.г.т. Вершино-Дарасунский») и ООО «Узур» («Разведка и добыча россыпного золота на месторождении р. Дарасун»);

- К 2020 году доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения поселения увеличиться до 10,6%.

- Уменьшение доли градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных  товаров – с 62,1% в 2012 году до     42,1 % в 2020 году.

- К 2020 году уровень зарегистрированной безработицы составит    1,2 %.

- К 2020 году среднемесячная заработная плата работников организаций городского поселения возрастет до 31441,00 рублей.

- Создание 396 постоянных и 140 временных рабочих до 2020 года.

- Привлечение дополнительно около 750 млн. руб. внебюджетных инвестиций в целях реализации мероприятий плана.