**Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

08 февраля 2022 г. № 09

село Тупик

**О внесении изменений в муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2021-2025 г.**

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», утвержденным постановлением главы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» от 08.12.2015 г. № 212, в целях корректировки разделов программы, администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» № 163 от 30 сентября 2020 г.;
2. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2021-2025 годы с изменениями;
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в информационной сети «Интернет».

Глава муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» М.Н. Ефанов

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2021-2025 годы (далее Программа) |
| **Заказчик Программы** | Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» |
| **Основные разработчики Программы** | Отдел экономики прогнозирования и ЖКХ администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»  |
| **Исполнители мероприятий Программы** | Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»  |
| **Цели Программы** | 1. Повышение надежности работы систем водоснабжения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
2. Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов.
 |
| **Задачи Программы** | 1. Внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги;
2. Снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;
3. Снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией;
4. Надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения.
 |
| **Сроки реализации Программы** | 2021-2025 годы  |
| **Объемы и источники финансирования** |  В тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Бюджет Забайкальского края** | **740,52** | **132,6** | **14 565,0** | **2 185,0** | **0,0** |
| **Муниципальный бюджет** | **366,880** | **2 000,0** | **785,0** | **115,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| **ВСЕГО:** | **1 107,40** | **2 482,6** | **15 700,0** | **2 650,0** | **350,0** |

 |
| **Основные мероприятия** | * Приобретение автотранспортных средств;
* Реконструкция и модернизация источников и систем теплоснабжения, водоснабжения.
 |
| **Ожидаемые результаты выполнения Программы** | 1. Обеспечение надежности водоснабжения населения и учреждений социальной сферы;
2. Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения;
3. Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».
 |
| **Контроль за ходом реализации Программы** | Программа реализуется на территории муниципального района Тунгиро-Олёкминский район. Координатором Программы является администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел экономики прогнозирования и ЖКХ администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». |

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». Коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. Устойчивое функционирование данной отрасли – одна из основ социальной безопасности и стабильности.

***Содержание и характеристика проблемы***

Одной из основных задач органов местного самоуправления муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» является обеспечение комфортных условий проживания населения и реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан.

Предприятие жилищно-коммунальной сферы – ООО «Коммунальник» создан в 2005 году после банкротства МУП ЖКХ для обеспечения электрической энергией и теплом бюджетные учреждения муниципального района и население, проживающее на территории муниципального района.

Системы теплоснабжения и водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии муниципального района.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем обусловлена потребностями социально-экономического развития муниципального района, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

В жилищно-коммунальном хозяйстве основными проблемами являются высокая степень износа производственных фондов, восполнение выбывших основных средств практически не происходит.

***Оценка риска при возможных срывах в реализации Программы***

 При невыполнении задач Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не будут обеспечены:

- требуемый уровень надежности теплоснабжения учреждений социальной сферы;

- требуемый уровень надежности водоснабжения населения и учреждений социальной сферы;

- требуемый уровень безопасности эксплуатации.

***Цель реализации плана мероприятий Программы по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения***

* Бесперебойное обеспечение тепловой энергией, услугами водоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения;
* Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* Безаварийная эксплуатация и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры;
* Обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения;
* Уменьшить тепловые потери при отпуске до потребителей;

***Критерии оценки выполнения Программы***

1. Создание требуемого уровня надежности работы предприятия ЖКХ;
2. Модернизация источников тепла, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов теплоснабжения муниципального района;
3. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;
4. Улучшение качества обеспечения потребителей коммунальных услуг;
5. Снижение износа основных объектов.

***Организация управления Программой и***

 ***контроль за ходом ее реализации***

Управление исполнением Программы осуществляется администрацией муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

***Электроснабжение***

В связи с действиями положений Закона Забайкальского края № 1014-ЗЗК от 22.02.2014 года организация в границах поселений, муниципальных районов, городских округов электроснабжения населения относится к полномочиям органов Государственной власти Забайкальского края. На территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в сфере электроснабжения осуществляет свою деятельность 1 предприятие – ООО «Коммунальник». На сегодняшний день все объекты электроэнергетики, находящиеся на территории сельских поселений «Тупикское», «Зареченское», переданы в безвозмездное пользование ООО «Коммунальник» на основании Договора № 3/2019 от 11.03.2019 о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в казне Забайкальского края.

На основании Распоряжения министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края от 16 марта 2020 года № 22-р «О заключении концессионного соглашения с АО «Энергосервисная компания Сибири» все объекты недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по производству, передаче и распределению электрической энергии потребителям, расположенных на технологически изолированных территориях (села Средняя Олёкма, Моклакан, Гуля) переданы АО «ЭСК Сибири».

***Теплоснабжение***

Поставщиком тепловой энергии на территории муниципального района является ООО «Коммунальник», с установленной тепловой мощностью – 1574,4 Гкал. В жилых домах осуществляется печное отопление.

Производство и поставка тепловой энергии производится тремя котельными для бюджетных учреждений социальной сферы районного центра. Потребляемое топливо – дрова.

 Основные проблемы функционирования системы теплоснабжения:

* Высокая степень износа тепловых сетей;
* Недостаточная степень техногенной надежности;
* Низкая энергоэффективность оборудования;
* Низкая надежность источника энергоснабжения;
* Отсутствие резервного оборудования.

В 2019 году в рамках соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» было приобретено оборудование для муниципальных котельных (дизельная электростанция АД20-Т400-2P, насосы К 80-65-160 – 3 шт.). В 2020 году было приобретено резервное оборудовании (задвижки, насосы).

ДЭС передана в ООО «Коммунальник» на ответственное хранение, задвижки, насосы – переданы в безвозмездное пользование.

***Организационный план по теплоснабжению***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Этапы реализации |
|  2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Приобретение 2 дымовых труб | + |  |  |  |  |
| 2. | Замена модульной котельной «Школа» |  |  |  |  | + |
| 3. | Приобретение котлов в муниципальные котельные |  |  |  |  | + |
| 4. | Замена устаревшего котельного оборудования для МБУ «РЦД» |  |  | + |  |  |
| 5. | Приобретение резервного источника электроснабжения для муниципальных котельных |  | + |  |  |  |

 Ориентировочная стоимость приобретения 2 дымовых труб – 748,0 тыс. руб, замены модульной котельной – 1 500 тыс. рублей, приобретение котлов в муниципальные котельные – 800 тыс. рублей, замена котельного оборудования – 350,0 тыс. руб.

***Водоснабжение***

 В связи с отсутствием на территории Тунгиро-Олёкминского района централизованного горячего и холодного водоснабжения, обеспечение водой населения, а также учреждений, организаций и предприятий производится предприятием ООО «Коммунальник» спецмашиной (водовозкой) с отведенных мест водозабора. Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа автоводовозок. Основным источником водоснабжения является поверхностные источники.

19 января 2018 года Могочинским районным судом Забайкальского края вынесено решение № 2а-11/2018, согласно которого администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» обязана организовать водоснабжение населения муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству питьевой воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 25 мая 2020 года администрацией муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края была направлена заявка о включении мероприятия на выполнений проектных работ по строительству водонапорной скважины на территории села Тупик в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

 В целом, в ряде случаев, высокая степень износа может привести к отсутствию водоснабжения населения и учреждений социальной сферы, а также к ухудшению качества питьевой воды.

 Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

* Высокая степень износа автомобилей;
* Отсутствие резервного источника водоснабжения.

***Организационный план по водоснабжению***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Этапы реализации |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Разработка ПСД по строительству водонапорной башни | **+** |  |  |  |  |
| 2. | Строительство водонапорной башни с оборудованием водоподготовки |  |  | + |  |  |

Разработка ПСД по строительству водонапорной башни – 1 190,520 тыс. рублей,

строительство водонапорной башни с оборудованием водоподготовки – 15 000 тыс. рублей.

***Источники инвестиций***

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Забайкальского края.

 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», бюджета Забайкальского края, внебюджетных средств. Инвестиционными источниками предприятия ЖКХ являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

 Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» и бюджета Забайкальского края носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

**Основные мероприятия по реализации программы и объем финансовых средств, необходимых для реализации программы**

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия**  | **Источники финансирования** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Приобретение 2 дымовых труб (котельная «Школа») | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Всего: | 740,5207,480748,000 |  |  |  |  |
| 2. | Разработка ПСД по строительству водонапорной башни | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Собственные средства предприятияВсего: | 0,000359,4000,000359,400 |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение ассенизаторской машины | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Всего: |  | 0,0001 863,8901 863,890 |  |  |  |
| 4. | Приобретение резервного источника электроснабжения для муниципальных котельных | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»**Всего:** |  | 132,600136,110268,710 |  |  |  |
| 5. | Строительство водонапорной башни с оборудованием водоподготовки | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Собственные средства предприятияВсего: |  |  | 14 250,000750,0000,00015 000,000 |  |  |
| 6. | Замена модульной котельной «Школа» | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Собственные средства предприятияВсего: |  |  |  | 1 425,00075,0000,0001 500,000 |  |
| 7. | Приобретение котлов в муниципальные котельные | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Собственные средства предприятияВсего: |  |  |  | 760,00040,0000,000800,000 |  |
| 8. | Реконструкция тепловых сетей | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Собственные средства предприятияВсего: |  | 0,0000,000350,000350,000 | 0,0000,000350,000350,000 | 0,0000,000350,000350,000 | 0,0000,000350,000350,000 |
| 9 | Замена устаревшего котельного оборудования для МБУ «РЦД» | Бюджет Забайкальского краяБюджет МР «Тунгиро-Олёкминский район»Собственные средства предприятияВсего: |  |  | 315,00035,0000,000350,000 |  |  |
| **ИТОГО:** | **1 107,400** | **2 482,600** | **15 700,000** | **2 650,000** | **350,000** |