**Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19 августа 2021 года № 109

с. Тупик

**Об утверждении муниципальной Программы «Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» на 2022-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 10 Устава муниципального района «Тунгиро-Олекминский район», Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Тунгиро-Олекминский район», в целях улучшения транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, земельных и имущественных отношений (Ющенко А.А.) администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

И.о.главы муниципального района

«Тунгиро-Олекминский район» Д.Х. Самандаев

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»

от 19 августа 2021 года. № 109

***Муниципальная программа***

***«Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района***

***«Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы»***

**с.Тупик-2021 год**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа  «Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района  «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы» |
| **Разработчик Программы** | Отдел строительства, земельно-имущественных отношений администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2022 - 2024 гг. |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | Цель программы:  1. Обеспечение безопасности дорожного движения, комплексное решение проблем безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, снижение аварийности и последствий, а так же повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров на улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».  Задачи:  1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений;  2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма вблизи образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»;  3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района «Тунгиро-Олекминский район». |
| **Перечень основных целевых показателей** | 1.Доля организации регулирования дорожного движения вблизи образовательных учреждений.  2. Количество дорожных знаков.  3. Площадь нанесенной разметки.  4. Протяженность пешеходного ограждения.  5. Протяженность пешеходного перехода.  6. Протяженность тротуаров.  7. Количество искусственного освещения.  8. Количество искусственных дорожных неровностей. |
| **Объемы финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)** | **ВСЕГО: 690 тыс. руб.**  **в том числе (по годам реализации):**  **2022 год - 230 тыс. руб.;**  **2023 год - 230 тыс. руб.;**  **2024 год - 230 тыс. руб.;**  **из них:**  **местный бюджет:**  **2022 год - 230 тыс. руб.;**  **2023 год - 230 тыс. руб.;**  **2024 год - 230 тыс. руб.;** |
| **Исполнители Программы** | Администрация муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».  Соисполнители Программы: администрации сельских поселений «Тупикское» и «Зареченское» в рамках своих полномочий. |
| **Адрес размещения муниципальной программы в сети интернет** | www.тунгир.забайкальскийкрай.рф |

**Раздел 1.**

**Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»**

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» на период 2022 - 2024 годы.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. человек. из них большая часть дети.  
 Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.  
 Проблема аварийности на автомобильном транспорте в стране приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Аварийность связана со многими объективными факторами: ростом мобильности населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных средств и не рассчитанной на современную интенсивность движения дорожной сетью, улучшением скоростных качеств автомобилей. Однако основной причиной является крайне низкая дисциплина как водителей, так и пешеходов.

**Целью программы** является надлежащее обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» для сокращения уровня детского травматизма на улицах и дорогах муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».

Протяженность дорожной сети общего пользования местного значения в муниципальном районе «Тунгиро-Олекминский район» составляет 32,960 километров.

Проводимая работа по обустройству и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, пешеходных переходов и в целом содержание надлежащего состояния улично-дорожной сети в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Тунгиро-Олекминский район», удовлетворительная.

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи образовательных организаций и на участках улично-дорожной сети обозначенных в паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения являются, заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о возможном появлении детей на проезжей части.

В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на автомобильных дорогах муниципального района «Тунгиро-Олекминский район», а также уменьшение числа людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

**Раздел 2.**

**Цели и задачи, целевые показатели, реализации муниципальной программы**

Целью настоящей программы является комплексное решение проблем обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, безопасности движения вблизи общеобразовательных учреждений, снижение аварийности и последствий, а так же повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров.

В первую очередь, программа направлена на повышение качества улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений района в целом, для удовлетворения транспортных потребностей населения с минимальными издержками и максимальной безопасностью (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения).

Программа предусматривает: обеспечение минимально допустимых расходов на обустройства дорожной инфраструктуры в целях безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений на территории муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».

В конечном результате предусматривается решение следующих задач:

- повышение качества, надежности и экологической безопасности дорожного хозяйства района;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности (школы, детские сады);

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями;

- обустройство тротуаров вблизи образовательных, общеобразовательных учреждений

- модернизация нерегулируемых переходов, в том числе средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками, дорожной разметкой и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

**Раздел 3.**

**План мероприятий муниципальной программы**

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных задач, разработан план мероприятий муниципальной программы. План мероприятий муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, в достижении которых направлены мероприятия муниципальной программе.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы (Приложение №1).

Ответственный исполнитель является Глава администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».

Исполнителями мероприятий Программы являются:

- Отдел строительства земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район»;

- Главы сельских поселений.

К исполнению мероприятий Программы по согласованию привлекаются структурные подразделения Администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

- обеспечивает взаимодействие участников Программы;

- ежегодно запрашивает у Исполнителей Программы информацию о ходе исполнения мероприятий Программы, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы;

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию программы средств распределяет их по программным мероприятиям.

Потребность в дополнительных кадрах для данной сферы не требуется. Реализация мероприятий программы реализуется в рамках договорных отношений и муниципальных контрактов.

**Раздел 4.**

**Организация управления Программой и контроль**

**за ходом ее реализации.**

Система управления Программой включает заказчика в лице Администрации муниципального района «Тунгиро-Олекминский район».

Функции элементов системы управления Программой распределяются следующим образом:

* заказчик осуществляет общую координацию, контроль и мониторинг работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по распределению средств, выделяемых из муниципального бюджета;
* заказчик организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий. Совместно с Комитетом по финансам муниципального района решает вопросы бюджетного финансирования Программы, также принимает участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования;
* органы местного самоуправления поселений осуществляют контроль за исполнением Программы на местном уровне, разрабатывают предложения по более эффективным методам решения поставленных задач, привлекаются средства из местного бюджета и внебюджетные источники;

**Раздел 5.**

**Риски реализации Программы.**

Основными рисками не достижения, целевых показателей муниципальной Программы «Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы» являются:

* изменение бюджетного обеспечения выполнения мероприятий Программы, включая либо полное отсутствие финансирования, либо недостаточное финансирование;
* недостаточная скоординированность деятельности органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы, в том числе нарушение сороков выполнения мероприятий муниципальной программы.

Механизм управления рисками и мер по их минимизации предусматривает оперативное отслеживание изменений, вносимых в федеральное и региональное законодательство, касающихся дорожной деятельности, совместная работа с финансовым органом муниципального района по оптимальному использованию средств, предназначенных для выполнения мероприятий данной Программы.

**Раздел 6.**

**Ресурсное обеспечение Программы.**

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в муниципальном районе «Тунгиро-Олекминский район» в 2022-2024 годах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **программа** | **Источник финансирования** | **Реализация программы по годам**  **(тыс.руб)** | | | | |
| **2022** | **2023** | | **2024** | |
| 1. | «Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района  «Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы» | Дорожный фонд муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» | 230 | | 230 | | 230 |
| **ИТОГО** | | | 690 | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1 к муниципальной программе

«Улучшение транспортной инфраструктуры

вблизи образовательных учреждений

муниципального района

Тунгиро-Олёкминский район»

на 2022-2024 годы»

План мероприятий программы «Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации программы «Улучшение транспортной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений муниципального района**  **«Тунгиро-Олёкминский район» на 2022-2024 годы»** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование дороги (улицы) | Участок (км) | Стоимость, тыс.рублей | Годы реализации | | | | Примечание |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1.Тунгиро-Олёкминский район | | | | | | | | |
| 1.1 | с.Тупик  ул.Нагорная  «СОШ с.Тупик» | 0,18 | 230 | + | - | - |  | обустройство тротуаров, пешеходное ограждение ,подходы к пешеходному переходу |
| 1.2 | с.Заречное  ул.Новая  МБДОУ Зареченский детский сад «Родничок» | 0,18 | 230 | - | + | - |  | обустройство тротуаров, пешеходное ограждение ,подходы к пешеходному переходу |
| 1.3 | с.Заречное  ул.Молодежная  «НОШ с.Заречное» | 0,18 | 230 | - | - | + |  | обустройство тротуаров, пешеходное ограждение ,подходы к пешеходному переходу |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_