**Сельское поселение «Тупикское»**

**Глава сельского поселения «Тупикское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13 февраля 2017 года № 5

с. Тупик

**О подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.**

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального жилищного фонда к отопительному сезону 2017-2018 гг., выполненных работ по благоустройству и ремонту дорог в соответствии со ст. 24 Уставом, постановляю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Тупикское». (Приложение № 1)
2. Утвердить список квартир, подлежащих текущему ремонту. (Приложение № 2)
3. Утвердить план мероприятий по благоустройству с. Тупик и ремонт дорог местного значения. (Приложение № 3)
4. Администрации поселения заключить договор ООО «Коммунальник» на проведение текущего ремонта жилищного фонда и приступить к исполнению настоящего постановления с 01.06.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Тупикское» О. И. Селезнёв

**Приложение № 1**

**к постановлению главы**

**сельского поселения «Тупикское»**

**от 13.02.2017 г № 5**

**ПЛАН**

**Подготовки к зиме 2017/2018 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Тупикское» муниципального района «Тунгиро-Олекминский район» Забайкальского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт муниципального**  **жилищного фонда** | | **Потребность в средствах**  **на подготовку ОЗП 17/18** | **Источники финансирования** | |
| **Всего** | **План ремонта** | **Средства МО** | **Средства**  **предприятия ЖКХ** |
| **Тыс. кв. м** | **Тыс. кв. м** | **Тыс. кв. м** | **Тыс. кв. м** | **Тыс. кв. м** |
| **5,75** | **0,44** | **961,9** | **-** | **961,9** |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Благоустройство, ремонт дорог** | | **209,4** | **209,4** | **-** |

**Всего: 1171,30 (один миллион сто семьдесят одна тысяча триста рублей)**

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения «Тупикское»

от 13.02.2017 г № 5

ПЛАН

Работ по проведению текущего ремонта муниципального жилого фонда сельского поселения «Тупикское», находящегося на балансе ООО «Коммунальник» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия Имя Отчество | Дата  подачи  заявления | Адрес: | Общая площадь и жилая площадь квартиры | Описание работ,  которые нужно  провести согласно поданных заявлений. | Примечание (сумма задолженности по квартплате и др.) |
| 1 | Булдыгерова Оксана Валерьевна | 07.09.2015 | ул. Партизанская, 27-2 | 36,0/28,0  кв. м. | Ремонт веранды и конька на крыше |  |
| 2 | Липин Евгений Геннадьевич | 08.10.2015 | Ул. Строительная, 12-2 | 47,8/32,0 | 1 Замена бруса со стороны улицы от угла до соседей (по окна);  2 замена печи, печной трубы;  3 замена рам (полностью);  4 замена веранды и крыльца;  5 замена внутренних и внешних завалин;  6 ремонт крыши (замена стропил, замена шифера). |  |
| 3 | Большаков Геннадий Илларионович | 04.07.2016 | ул. Строительная, 8-2 | 47,5/33,4 | Обследовать дом |  |
| 4 | Базаржапов Соёл Болтович | 12.07.2016 | Ул. Новая, 11-1 | 48,0/36,0 | Ремонт печи, завалинки, крыши, замена нижних бревен, частичная замена полов. |  |
| 5 | Носкова Нина Георгиевна | 27.06.2016 | Ул Строительная, 9-2 | 64,5/44,6 | Ремонт квартиры после пожара |  |
| 6 | Пронина Наталия Викторовна | 16.05.2016 | Ул Молодежная, 6-2 | 24,0/18,0 | Ремонт веранды |  |
| 7 | Семенова С.Г. | 28.11.2016 | Пер. Клубный, 9 | 34,0/23,0 | Ремонт печи |  |
| 8 | Сенотрусова Зинаида Викторовна | 19.12.2016 | Ул Нагорная, 24-2 | 62,6/42,0 | Ремонт печи, конек крыши |  |
| 9 | Ревякина Зинаида Александровна | 23.12.2016 | Пер. Клубный, 1-1 | 34,5/25,0 | Ремонт печи |  |
| 10 | Кадочников Владимир Николаевич | 09.02.2017 | Пер. Клубный, 19 | 36,0/27,0 кв.м | Ремонт печи |  |
|  | ИТОГО: | Общая площадь –434,9/309,0  Ремонтируемая площадь – | | | | |

**Приложение № 3**

**к постановлению главы**

**сельского поселения «Тупикское»**

**от 13.02.2017 г № 5**

**ПЛАН**

**Работы по благоустройству сельского поселения «Тупикское» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид работы** | **Сроки** | **Стоимость**  **рублей** | **Исполнитель** |
| **1.** | **Текущий ремонт забора** | **Май-Сентябрь** | **107 000** | **Сельское поселение «Тупикское»** |
| **2.** | **Уборка мусора**  **(саночистка)** | **Май-Октябрь** | **93 000** | **Сельское поселение «Тупикское»** |
| **3.** | **Уборка территории места захоронений** | **Июнь-Август** | **9 400** | **Сельское поселение «Тупикское»** |
| **Итого** | | | **204 900** |  |