План реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» в 2017 году

| № п/п | Номер и наименование мероприятия государственной программы Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)» | Обоснование необходимости включения мероприятия | Исполнители мероприятия | Наименование объекта социальной инфраструктуры, подлежащего дооборудованию | Состояние доступности объекта к началу 2017 года | Перечень конкретных мероприятий и видов работ по дооборудованию, планируемых реализации на объекте в 2017 году | Ожидаемое состояние доступности к концу 2017 года | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. руб.) | Код бюджетной классификации | В т.ч. целевая статья расходов/ В т.ч. вид расходов статьи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе за счет: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (из средств Минтруда России) | федерального бюджета (из средств Минобра России) | краевого бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 1.1. Разработка, издание карты доступности объектов и услуг муниципальных районов и городских округов Забайкальского края и безбарьерной карты г. Читы с указанием доступных объектов и маршрутов движения низкопольного транспорта | Мероприятие будет способствовать информированию инвалидов и других МГН о наличии доступных объектов в Забайкальском крае | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 1) Разработка, издание карты доступности объектов и услуг муниципальных районов и городских округов Забайкальского края и безбарьерной карты г. Читы с указанием доступных объектов и маршрутов движения низкопольного транспорта |  | 88,43 | 0,0 | 0,0 | 88,43 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24101R0270/ 244 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 88,43 | 0,0 | 0,0 | 88,43 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | 2.1.1 Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной защиты населения: приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению, приобретение подъемных устройств, приобретение и установка адаптационного приспособления для оборудования санитарных комнат, установка средств информации и телекоммуникации, приспособление лестниц внутри зданий; оборудование пандусами, поручнями, тактильными плитками, световыми табло | Мероприятия по адаптации объектов будет способствовать повышению уровня доступности объектов для инвалидов и других МГН | Министерство труда социальной защиты населения Забайкальского края | 2) ГАУСО «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» | ДЧ-И (У) | 2)Установка пандуса, приобретение и установка приспособлений для оборудования санитарных комнат. | ДЧ-И (У, К, О) | 310,00 | 291,40 | 0,0 | 18,60 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 244 |
|  |  |  | Министерство труда социальной защиты населения Забайкальского края | 3)Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Балейский комплексный центр социального обслуживания населения «Золотинка» Забайкальского края | ДЧ-И (У) | 3)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней, противоскользящих ковриков | ДЧ-И (У, К, О) | 400,00 | 372,00 | 0,0 | 28,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 622 |
|  |  |  | Министерство труда социальной защиты населения Забайкальского края | 4)Государственное учреждение социального обслуживания «Верхнецасучейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка» Забайкальского края | ДЧ-И (Г, У) | 4)Оборудование пандуса, установка поручней | ДЧ-И (У, Г, К, О) | 250,00 | 323,50 | 0,0 | 17,50 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство труда социальной защиты населения Забайкальского края | 5)Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Хадабулакский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края | ДЧ-И (Г) | 5)Приобретение и установка приспособлений для оборудования санитарных комнат. | ДЧ-И (Г, К, О) | 250,00 | 323,50 | 0,0 | 17,50 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 622 |
|  |  |  | Министерство труда социальной защиты населения Забайкальского края | 6)Стационарное отделение для граждан пожилого возраста инвалидов ГУСО «Дульдургинский комплексный центр социального обслуживания населения «Наран» Забайкальского края | ДЧ-И (У) | 6)Установка поручней, откидных опорных поручней, штанг, откидных сидений, крючков для костылей, расширение дверных проемов | ДЧ-И (У,Г,СК, О) | 487,35 | 453,23 | 0,0 | 34,12 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство труда социальной защиты населения Забайкальского края | 7)Государственное учреждение социального обслуживания «Приаргунский комплексный центр социального обслуживания населения «Солнышко» Забайкальского края | ДЧ-И (У, С) | 7)Установка пандуса, поручней, расширение дверного проема | ДЧ-И (У, С, К, О) | 99,80 | 92,82 | 0,0 | 6,98 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство труда социальной защиты населения Забайкальского края | 8) ГАУСО «Шилкинский дом-интернат» Забайкальского края | ДЧ-И (У, С) | 8)Приобретение переносного телескопического пандуса, поручней для установки в санузлы, откидных стульев в душевые кабины | ДЧ-И (У, С, К, О) | 60,00 | 56,40 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 1857,15 | 1727,15 | 0,0 | 130,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | 2.1.2 Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры: приобретение информационных терминалов и программного обеспечения к ним, приобретение съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, переносной рампы, противоскользящих систем, бегущих строк и информационных табло, беспроводных систем вызова помощника, автоматических систем открывания дверей, тифлофлешплееров, аудио- и видеогидов для ознакомления слабослышащих и слабовидящих с экспозицией музеев, табличек, информационных знаков и знаков о доступности объекта; оснащение кинотеатров специализированным оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокоментированием | Мероприятия по адаптации объектов будет способствовать повышению уровня доступности объектов для инвалидов и других МГН | Министерство культуры Забайкальского края | 9)Государственное автономное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр Забайкальского края» | ДУ | 9)Обустройство пандусов; расширение дверных проемов; оборудование зоны обслуживания (понижение гардеробной стойки); приобретение лестничного подъемника | ДЧ-В | 514,29 | 478,29 | 0,0 | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 004-1006 | 24201R0270/ 622 |
|  |  |  | Муниципальный район «Агинский район» | 10) МУК «Кункурский сельский Дом культуры» сельского поселения Кункур | ДЧ-И (Г,У) | 10)Адаптация входной группы, установка пандуса | ДЧ-И (Г,У, О,К) | 200,00 | 186,00 | 0,0 | 0,0 | 14,00 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Агинский район» | 11) МУК «Гунэйский социально-культурный центр» сельского поселения Гунэй | ДЧ-И (Г,У) | 11)Адаптация входной группы, установка пандуса | ДЧ-И (Г,У, О,К) | 142,86 | 132,86 | 0,0 | 0,0 | 10,00 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Агинский район» | 12) МУК «Хойто-Агинский сельский Дом культуры» сельского поселения Хойто-Ага | ДЧ-И (Г,У) | 12)Адаптация входной группы, установка пандуса | ДЧ-И (Г,У, О,К) | 285,71 | 265,71 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Акшинский район» | 13) Филиал № 4 МУК «МСКО» сельский дом культуры муниципального района «Акшинский район» | ДЧ-И (С,У) | 13)Установка пандуса, поручней, Адаптация входной группы, расширение дверных проемов, установка информационных систем. | ДЧ-В | 493,00 | 458,00 | 0,0 | 0,0 | 35,00 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 610 |
|  |  |  | Муниципальный район «Акшинский район» | 14) МУК «Краеведческий музей с. Акша» | ДЧ-И (С,У) | 14)Приобретение и установка вертикального подъемника, переносного телескопического пандуса | ДЧ-И (С,У,К, О) | 107,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 7,00 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 610 |
|  |  |  | Муниципальный район «Дульдургинский район» | 15) МБУК «Краеведческий музей муниципального района «Дульдургинский район» | ДУ | 15)Адаптация входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение бегущих строк и информационных табло | ДЧ-В | 100,00 | 93,00 | 0,0 | 0,0 | 7,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Дульдургинский район» | 16) МУК «Дульдургинская межпоселенческая центральная библиотека» | ДЧ-И (К,О,У) Дооборудование объекта (2016) | 16)Приобретение и подключение дополнительного модуля «Версия для слабовидящих» | ДЧ-И (К,О,У,С) | 12,00 | 11,16 | 0,0 | 0,0 | 0,84 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 17) МБУК «Дом культуры» с. Ага-Хангил | ДЧ-И (С,У) | 17)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 151,72 | 141,10 | 0,0 | 0,0 | 10,62 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 18) МБУК «Дом культуры» с. Догой | ДЧ-И (С,У) | 18)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 159,00 | 147,87 | 0,0 | 0,0 | 11,13 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 19) МБУК «Дом культуры» с. Зугалай | ДЧ-И (С,У) | 19)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 78,72 | 73,21 | 0,0 | 0,0 | 5,51 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 20) МБУК «Дом культуры» с. Кусоча | ДЧ-И (С,У) | 20)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 55,86 | 51,95 | 00 | 00 | 3,91 | 00 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 21) МБУК «Дом культуры» с. Ортуй | ДЧ-И (С,У) | 21)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 70,00 | 65,10 | 0,0 | 0,0 | 4,90 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 22) МУК «Музей с. Ортуй» | ДЧ-И (С,У) | 22)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 221,43 | 205,93 | 0,0 | 0,0 | 15,50 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 23) МБУК «Центр досуга» с. Ушарбай | ДЧ-И (С,У) | 23)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 172,72 | 160,63 | 0,0 | 0,0 | 12,09 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 24) МБУК «Дом культуры» с.-Хара-Шибирь | ДЧ-И (С,У) | 24)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 119,58 | 111,21 | 0,0 | 0,0 | 8,37 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район» | 25) Филиал МУК «Нерчинско-Заводский межпоселенческий районный центр досуга» - сельский клуб с. Широкая | ВНД | 25)Адаптация входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова, информационных систем | ДЧ-В | 400,00 | 372,00 | 0,0 | 0,0 | 28,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 26) МУК «Дом культуры» с. Зоргол («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 26)Оборудование входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение и установка съемных кресел, установка информационных систем | ДЧ-И (К, О, У) | 187,58 | 174,45 | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 27) МУК «Дом культуры» с. Молодежный («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 27)Оборудование входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение и установка съемных кресел, обеспечение информационной доступности | ДЧ-И (К, О, Г, У) | 187,58 | 174,45 | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 28) МУК «Дом культуры» с. Дурой («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 28)Установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение и установка съемных кресел, установка информационных систем | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 187,58 | 174,45 | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 29) МУК «Дом культуры» с. Досатуй («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 29)Установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение и установка съемных кресел, установка информационных систем | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 187,58 | 174,45 | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 0,0 | 009-1006 | 242015R0270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 30) МБУК «Дом культуры» с. Староцурухайтуй («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 30)Адаптация входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, оснащение лестниц контрастными полосами, установка информационных систем | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 187,58 | 174,45 | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 31) МУК «Дом культуры» с. Урулюнгуй («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 31)Установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение и установка съемных кресел, установка информационных систем | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 187,58 | 174,45 | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 32) МУК «Дом культуры» с. Погодаево («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 32)Установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение и установка съемных кресел, установка информационных систем | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 187,58 | 174,45 | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Приаргунский район» | 33) МУК «Дом культуры» с. Новоцурухайтуй («Межпоселенческое социально-культурное объединение») | ДЧ-И (У) | 33)Установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение и установка съемных кресел, установка информационных систем | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 186,94 | 173,85 | 0,0 | 0,0 | 13,09 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Сретенский район» | 34) МУК «Сретенский районный краеведческий музей» | ВНД | 34)Адаптация входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, установка информационных систем | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 357,14 | 332,14 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Тунгокоченский район» | 35) МБУК «Сельский центр досуга» «Усуглинское» | ДЧ-И (С,У) | 35)Изготовление и установка пандуса, установка информационных систем | ДЧ-В | 150,00 | 139,50 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Тунгокоченский район» | 36) МБУК «Сельский культурный комплекс» с. Кыкер | ДЧ-И (С,У) | 36)Изготовление и установка пандуса, установка информационных систем | ДЧ-В | 150,00 | 139,50 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Акшинский район» | 37) МУК «Межпоселенческое СКО филиал №11 СДК с.п. Урейское | ДЧ-И (У) | 37)Адаптация входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, тактильных табличек | ДЧ-В | 285,71 | 265,71 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 611 |
|  |  |  | Муниципальный район «Хилокский район» | 38) МБУК «Центр культуры, досуга и информации «Гармония» сельского поселения «Хушенгинское» | ДЧ-И (У) | 38)Адаптация входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, установка информационного и тактильных табличек | ДЧ-В | 357,14 | 332,14 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Шелопугинский район» | 39) МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Шелопугинского района» (Филиал сельский клуб села Шелопугино) | ДЧ-И (У) | 39)Адаптация входной группы, установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение противоскользящего покрытия, установка информационных знаков | ДЧ-В | 142,86 | 132,86 | 0,0 | 0,0 | 10,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 610 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 6226,72 | 5790,85 | 0,0 | 36,00 | 399,87 | 0,0 |  |  |
| 4 | 2.1.3 Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов здравоохранения: установка средств информационной доступности, тактильных табличек и мнемосхем, оборудование кнопками вызова помощника, пандусами и поручнями | Мероприятия по адаптации объектов будет способствовать повышению уровня доступности объектов для инвалидов и других МГН | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 40)Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун»- ванный корпус | ДЧ-И (У) | 40)Оборудование санитарного узла, адаптация входной группы | ДЧ-И (У,О,К) | 500,00 | 465,00 | 0,0 | 35,00 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 41)Государственное учреждение здравоохранения «Могойтуйская центральная районная больница» | ДЧ-И (У) | 41)Адаптация приемного отделения, установка поручней по лестничному маршу. | ДЧ-И (У,О,С) | 200,00 | 186,00 | 0,0 | 14,00 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 42)Государственное учреждение здравоохранения «Нерчинская центральная районная больница» | ДЧ-И (У) | 42)Адаптация входной группы | ДЧ-И (У,О,К) | 150,00 | 139,50 | 0,0 | 10,50 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 43)Государственное учреждение здравоохранения «Петровск-Забайкальская центральная районная больница» | ДЧ-И (У) | 43)Адаптация входной группы | ДЧ-И (У,О,К) | 250,00 | 232,50 | 0,0 | 17,50 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 44)Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» | ДЧ-И (У,С) | 44)Адаптация входной группы в приемном отделении, приобретение подъемника. | ДЧ-И (У,С,О,К) | 200,00 | 186,00 | 0,0 | 14,00 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 45)Государственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» Поликлиническое подразделение № 1. | ДЧ-И (У,С,Г) Дооборудование объекта (с 2015 года) | 45)Адаптация входной группы | ДЧ-В | 70,00 | 65,10 | 0,0 | 4,90 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 46)Государственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» Поликлиническое подразделение № 2. | ДЧ-И (У) | 46)Адаптация входной группы | ДЧ-И (У,О,К) | 70,00 | 65,10 | 0,0 | 4,90 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 47)Государственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы» Поликлиническое подразделение № 3. | ДЧ-И (У) | 47)Адаптация входной группы | ДЧ-И (У,О,К) | 60,00 | 55,80 | 0,0 | 4,20 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 48)Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический диспансер» | ДЧ-И (У,С,Г) Дооборудование объекта (с 2016 года) | 48)Адаптация входной группы | ДЧ-В | 300,00 | 279,00 | 0,0 | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 49)Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» | ДЧ-И (У,С,Г) Дооборудование объекта (с 2015 года) | 49)Установка лифта | ДЧ-В | 300,00 | 279,00 | 0,0 | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 50)Государственное учреждение здравоохранения «Центр медицинской реабилитации Дарасун» | ДЧ-И (У,Г) Дооборудование объекта (с 2015 года) | 50)Адаптация специализированной палаты для инвалидов | ДЧ-В | 300,00 | 279,00 | 0,0 | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 003-1006 | 24201R 0270/ 622 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 2400,00 | 2232,00 | 0,0 | 168,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | 2.1.4 Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов физической культуры и спорта: приобретение мобильных механических подъемных устройств, раздвижных телескопических пандусов, ступенькоходов, информационных табло | Мероприятия по адаптации объектов будет способствовать повышению уровня доступности объектов для инвалидов и других МГН | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | 51)Спортивно-оздоровительный лагерь «Арахлей» | ДУ | 51)Расширение дверных проемов, приобретение и установка вертикального подъемника | ДЧ-И (О,К) | 324,29 | 301,59 | 0,0 | 22,70 | 0,0 | 0,0 | 011-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Муниципальный район «Балейский район» | 52)Спортивный комплекс «Олимпиец (МБУДО «ДЮСШ»)» | ДУ | 52)Установка пандуса, расширение дверных проемов, приобретение информационных систем | ДЧ-И (О,К,Г,У) | 358,70 | 333,32 | 0,0 | 0,0 | 25,38 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Балейский район» | 53) Хоккейная коробка | ДУ | 53)Установка пандуса, | ДЧ-И (О,К,Г,У) | 27,00 | 25,38 | 0,0 | 0,0 | 1,62 | 0,0 | 009-1006 | 24201R0270/ 244 |
|  |  |  | Городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» | 54)Физкультурно-оздоровительный комплекс городского поселения «Забайкальское» | ДЧ-И (О,У) | 54)Адаптация прилегающей территории, нанесение контрастных полос | ДЧ-И (О,У,К,С) | 428,57 | 398,57 | 0,0 | 0,0 | 30,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 611 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 55)Культурно-спортивный комплекс «Илолта» с. Ага-Хангил | ДЧ-И (С,У) | 55)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 60,00 | 55,80 | 0,0 | 0,0 | 4,20 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 56)Культурно-спортивный комплекс с.Зуткулей | ДЧ-И (С,У) | 56)Адаптация входной группы, установка пандуса, поручней | ДЧ-И (С,У,К, О) | 340,00 | 316,20 | 0,0 | 0,0 | 23,80 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Дульдургинский район» | 57) МБУДО «Дульдургинская районная ДЮСШ», с. Дульдурга | ДЧ-И (У) | 57)Адаптация входной группы, установка пандуса | ДЧ-В | 319,56 | 297,19 | 00 | 00 | 22,37 | 00 | 009-1006 | 2420150270/ 611 |
|  |  |  | Муниципальный район «Дульдургинский район» | 58) МБУ «Дом спорта «Иля» с. Дульдурга | ДЧ-И (У,К, О) | 58)Адаптация входной группы, установка пандуса | ДЧ-В | 394,73 | 367,10 | 0,0 | 0,0 | 27,63 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 611 |
|  |  |  | Муниципальный район «Хилокский район» | 59) Детско-юношеская спортивная школа муниципального района «Хилокский район» | ДЧ-И (У) | 59)Адаптация прилегающей территории, приобретение и установка пандуса, расширение дверного проема | ДЧ-И (У,К,О) | 357,14 | 332,14 | 0,0 | 0,0 | 25,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420150270/ 244 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 2610,00 | 2427,30 | 0,00 | 22,70 | 160,00 | 0,0 |  |  |
| 6 | 2.1.5 Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов занятости населения: установка средств информационной доступности, тактильных табличек и мнемосхем, оборудование кнопками вызова помощника, пандусами и поручнями | Мероприятия по адаптации объектов будет способствовать повышению уровня доступности объектов для инвалидов и других МГН | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 60) ГКУ «Центр занятости населения Дульдургинского района» | ДЧ-И (У) | 60) Адаптация санитарного узла, установка поручней, установка информационных систем, табличек | ДЧ-И (У, К,О) | 200,00 | 186,00 | 0,0 | 14,00 | 0,0 | 0,0 | 016-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 61) ГКУ «Центр занятости населения Красночикойского района» | ДЧ-И (У) | 61) Адаптация входной группы, реконструкция пандуса, расширение дверных проемов, установка информационных систем, табличек | ДЧ-И (У, К,О) | 350,00 | 325,50 | 0,0 | 24,50 | 0,0 | 0,0 | 016-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  |  | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 62) ГКУ «Центр занятости населения Шелопугинского района» | ДЧ-И (У) | 62) Реконструкция пандуса, приобретение перекатных пандусов для преодоления порогов, установка информационных систем, табличек | ДЧ-И (У, К,О) | 164,29 | 152,79 | 0,0 | 11,50 | 0,0 | 0,0 | 016-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 714,29 | 664,29 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | 2.2.1 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 63)Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53» | ДЧ-И (О,С,У) | 63) Создание архитектурной доступности: установка пандуса, расширение дверного проема и тамбура, переоборудование помещения сенсорной комнаты, приобретение специального оборудования для сенсорной комнаты | ДЧ-В | 1550,00 | 0,0 | 1000,00 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 64)Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 69» | ДЧ-И (О,С,У) | 64) Создание архитектурной доступности: установка пандуса, расширение дверного проема и тамбура, переоборудование помещения сенсорной комнаты, приобретение оборудования для сенсорной комнаты | ДЧ-В | 2050,00 | 0,0 | 1500,00 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 65)Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 87» | ДЧ-В | 65)Создание архитектурной доступности: устройство пандуса, расширение дверного проема. Приобретение специализированного медицинского и дефектологического оборудования | ДП-И (О,С,Г,У) | 2050,00 | 0,0 | 1500,00 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 66)Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» пгт. Атамановка | ДЧ-В | 66)Создание архитектурной доступности. Адаптация прилегающей территории к зданию. Адаптация входной группы (установка пандуса, расширение дверных проемов), путей движения внутри здания, адаптация санитарно-гигиенические помещений (расширение дверного проема), установка информационных систем | ДП-И (О,С,Г,У) | 1550,00 | 0,0 | 1000,00 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Администрация муниципального района «Балейский район» | 67)Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п. Чернышевск | ВНД | 67)Устройство пандусов, оборудование кабинета психолога, сенсорной комнаты, адаптация санитарно- гигиенического помещения, приобретение оборудования для кабинета психолога, логопеда, сенсорной комнаты, приобретение компьютерного оборудования | ДП-В | 1550,00 | 0,0 | 1000,00 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Администрация муниципального района «Нерчинский район» | 68)Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 11 «Улыбка» г.Краснокаменск | ДЧ-В | 68)Создание архитектурной доступности: устройство пандусов, ремонт асфальтового покрытия; приобретение специального реабилитационного оборудования | ДП-И (О,С,Г,У) | 1550,00 | 0,0 | 1000,00 | 550,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Администрация муниципального района «Читинский район» | 69)Муниципальное казенное образовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 10» | ДЧ-В | 69)Приобретение учебников для реализации адаптированных образовательных программ; приобретение специализированного коррекционного оборудования | ДП-В | 900,00 | 0,0 | 600,00 | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 70)Государственное общеобразовательное учреждение «Могочинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | ДУ | 70)Создание архитектурной доступности (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов, оборудование сан.узлов, переоборудование помещений. Приобретение сенсорной комнаты, светового оборудования, оборудования для логопедических занятий. Автомобиль на 24 места, оборудованный для перевозки детей ОВЗ. | ДП-И (К,О, С, У) | 4500,00 | 0,0 | 3500,00 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 71)Государственное общеобразовательное учреждение «Черновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | ДЧ-В | 71)Приобретение учебников для реализации АОП, АООП; приобретение оборудования для медицинского кабинета, приобретение учебного оборудования для трудового обучения | ДП-В | 2443,00 | 0,0 | 1343,00 | 1100,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 72)Государственное общеобразовательное учреждение «Хохотуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 72)Создание архитектурной доступности (оборудование сан.узлов, устройство пандусов, замена напольных покрытий). Приобретение компьютерного оборудования: интерактивная доска, маркерная доска с проектором | ДЧ-В | 2762,00 | 0,0 | 2000,00 | 762,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 73)Государственное общеобразовательное учреждение «Петровск-Забайкальская школа-интернат» | ДУ | 73)Создание архитектурной доступности (изменение архитектурно- планировочного решения санитарно-гигиенических помещений, детской площадки, классов, кабинетов), приобретение специализированного коррекционного оборудования | ДЧ-В | 3800,00 | 0,0 | 3000,00 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 74)Государственное учреждение «Забайкальский детско-юношеский центр «Олимпиец» | ДУ | 74)Устройство подъемников на входе и внутри здания, переоборудование спортивных залов, стрелкового тира | ДЧ-В | 3000,00 | 0,0 | 2000,00 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  |  | Мероприятия будут способствовать созданию необходимых условий получения детьми- инвалидами качественного образования | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 75) МОУ ДОД ДЮСШ МР «Читинский район» пгт Новокручининский, Здание спортивного зала | ДП-И (У) | 75)Адаптация прилегающей территории, входной группы (установка пандуса, расширение дверных проемов). Адаптация пути движения и зоны целевого назначения (замена полового покрытия). Адаптация санитарно-гигиенических помещений. Установка системы информации на объекте | ДП-И (О,С,Г,У) | 1550,00 | 0,0 | 1000,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 026-1006 | 24201R0270/ 612 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 29205,00 | 0,0 | 20443,00 | 8762,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | 2.3.1 Закупка низкопольных специализированных троллейбусов и автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта; адаптация имеющихся троллейбусов средствами информации: оборудование информационными табло, средствами звукового оповещения | Приобретение адаптированного специализированного автобуса обеспечит доступность городского транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и иных МГН | Муниципальный район «Приаргунский район» | 76)Приобретение специализированного автобуса |  | 76) Закупка специализированного автобуса, приспособленного для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта |  | 4000,00 | 3720,00 | 0,0 | 0,0 | 280,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420350270/ 521 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 3720,00 | 0,0 | 0,0 | 280,00 | 0,0 |  |  |
| 9 | 2.3.2. Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов (установка пандусов, занижение бордюрного камня, тактильная плитка средств ориентации, информационных табло, баннеров и др.) | Мероприятие будет способствовать беспрепятственному передвижению по пешеходным и транспортным коммуникациям инвалидам и иным МГН в Забайкальском крае | Муниципальный район «Дульдургинский район» | 77)Пешеходные и транспортные коммуникации |  | 77)Оборудование остановочных пунктов, закупка адаптированного для перевозки инвалидов и других МГН транспорта |  | 1200,00 | 1116,00 | 0,0 | 0,0 | 84,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420350270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Карымский район» | 78)Пешеходные и транспортные коммуникации |  | 78)Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций: устройство бордюрных пандусов, остановочных пунктов |  | 700,00 | 651,00 | 0,0 | 0,0 | 49,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420350270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 79)Пешеходные и транспортные коммуникации |  | 79)Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций: устройство бордюрных пандусов, остановочных пунктов |  | 700,00 | 651,00 | 0,0 | 0,0 | 49,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420350270/ 244 |
|  |  |  | Муниципальный район «Сретенский район» | 80)Пешеходные и транспортные коммуникации |  | 80)Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций: устройство бордюрных пандусов, остановочных пунктов |  | 700,00 | 651,00 | 0,0 | 0,0 | 49,00 | 0,0 | 009-1006 | 2420350270/ 244 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3300,00 | 3069,00 | 0,0 | 0,0 | 231,00 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 7300,00 | 6789,00 | 0,0 | 0,0 | 511,00 | 0,0 |  |  |
| 10 | 3.1.1. Организация семинаров по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других МГН на территории Забайкальского края | Мероприятие будет способствовать повышению эффективности работы, направленной на формирование безбарьерной среды для инвалидов и других МГН | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 81)Организация семинаров по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других МГН |  | 50,00 | 46,50 | 0,0 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24301R0270/ 612 |
| 11 | 3.1.2. Организация проведения курсов сурдопереводчиков | Мероприятие будет способствовать повышению эффективности работы и качества услуг сурдоперевода с применением современных лингвистических знаний в системе реабилитации и социальной защиты неслышащих граждан, инвалидов по слуху | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 82)Проведение курсов сурдопереводчиков |  | 210,00 | 195,30 | 0,0 | 14,70 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24301R0270/ 622 |
| 12 | 3.1.3.Организация выпуска периодического информационного бюллетеня «Преодоление», посвященного проблемам инвалидов (совместно с Забайкальской региональной организацией Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов») | Мероприятие будет способствовать информационной доступности инвалидов и других МГН | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 83)Издание информационного бюллетеня, посвященного проблемам инвалидов, объемом 16 страниц (формат А4). Тираж по 1 000 экземпляров 6 раз в год |  | 98,00 | 0,0 | 0,0 | 98,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24301R0270/ 244 |
| 13 | 3.1.5.Размещение на региональных телевизионных каналах и каналах радиовещания рекламно-информационных материалов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы; размещение наружных баннеров, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам, на территории Забайкальского края | Мероприятие будет способствовать формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 84)Размещение рекламно-информационных материалов и наружных баннеров, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам |  | 120,00 | 111,60 | 0,0 | 8,40 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24301R0270/ 244 |
| 14 | 3.1.7. Организация проведения интегрированного спортивного турнира по игре «бочча» | Мероприятие будет способствовать преодолению социальной разобщенности в обществе | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 85)Проведение интегрированного спортивного турнира по игре «бочча» |  | 97,00 | 90,21 | 0,0 | 6,79 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24301R0270/ 244 |
| 15 | 3.1.10. Организация проведения краевого инклюзивного фестиваля творчества «Вместе мы сможем больше!» | Мероприятие будет способствовать преодолению социальной разобщенности в обществе | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 86)Проведение краевого инклюзивного фестиваля творчества «Вместе мы сможем больше!» |  | 270,00 | 251,10 | 0,0 | 18,90 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24301R0270/ 244 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 845,00 | 759,81 | 0,0 | 150,29 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | 4.1.2.Укомплектование техническими средствами реабилитации пунктов проката, созданных на базе государственных учреждений социального обслуживания Забайкальского края, для целей предоставления инвалидам данных технических средств реабилитации во временное пользование | Мероприятие будет способствовать доступности технических средств реабилитации для инвалидов и других МГН в Забайкальском крае | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Государственные учреждения социального обслуживания |  | 87)Приобретение технических средств реабилитации для оснащения пунктов проката, созданных на базе государственных учреждений социального обслуживания Забайкальского края |  | 99,57 | 00,00 | 0,0 | 99,57 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 612 |
| 17 | 4.1.4.Приобретение цифровых «говорящих» книг на флеш-картах, тифлотехнических средств для прослушивания «говорящих» книг на цифровых носителях и специализированного оборудования для оснащения ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края | Приобретение «говорящих» книг на цифровых носителях будет способствовать адаптации для людей с нарушением зрения | Министерство культуры Забайкальского края | ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края |  | 88)Приобретение «говорящих» книг на цифровых носителях |  | 130,00 | 120,90 | 0,0 | 9,10 | 0,0 | 0,0 | 004-1006 | 24401R0270/ 612 |
| 18 | 4.1.8. Приобретение современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению | Мероприятие будет способствовать адаптации людей с нарушением зрения | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 89)Приобретение современных многофункциональных устройств для инвалидов по зрению |  | 690,00 | 0,0 | 0,0 | 690,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 612 |
| 19 | 4.1.10. Приобретение специализированного оборудования для создания диспетчерской службы для людей с нарушением слуха | Мероприятие будет способствовать адаптации, а также оказанию экстренной и социальной помощи для людей с нарушением слуха | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 90)Приобретение второй части специализированного оборудования для создания диспетчерской службы для людей с нарушением слуха |  | 1450,00 | 1348,50 | 0,0 | 101,50 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 612 |
| 20 | 4.1.12. Приобретение индивидуальной FM-системы для людей с нарушением слуха | Мероприятие будет способствовать адаптации людей с нарушением слуха | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 91) Приобретение индивидуальной FM-системы для людей с нарушением слуха |  | 300,00 | 279,00 | 0,0 | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 612 |
| 21 | 4.1.13.Приобретение индукционных систем для слабослышащих людей в государственные учреждения социального обслуживания | Мероприятие будет способствовать адаптации людей с нарушением слуха | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 92)Приобретение индукционных систем для слабослышащих людей |  | 300,00 | 279,00 | 0,0 | 21,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 612 |
| 22 | 4.1.16.Приобретение ступенькохода для Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Мероприятие будет способствовать адаптации инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Забайкальская региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | 93)Приобретение ступенькохода |  | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 622 |
| 23 | 4.1.17. Приобретение компьютерной оргтехники для отделений Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Мероприятие будет способствовать поддержке, а также оснащению материально-технической базы отделений регионального общества инвалидов | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | Отделения Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | 94)Приобретение компьютерной оргтехники |  | 98,00 | 0,00 | 0,0 | 98,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 242 |
| 24 | 4.1.18. Приобретение переносных раздвижных телескопических пандусов для приспособления жилых помещений инвалидов | Мероприятие будет способствовать приспособлению жилищного фонда и жилых помещений инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов) | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 95)Приобретение переносных раздвижных телескопических пандусов |  | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 009-1006 | 24401R0270/ 612 |
| 25 | 4.1.19. Ремонт внутренней территории ООО «Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых» | Мероприятие будет способствовать беспрепятственному передвижению по территории ООО «Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению»для людей с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на кресло- коляске | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  |  | 96) Ремонт внутренней территории ООО «Центр социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых» |  | 2100,00 | 0,00 | 0,0 | 1470,00 | 0,0 | 630,00 | 009-1006 | 24401R0270/ 612 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 5867,57 | 2027,40 | 0,0 | 3210,17 | 0,0 | 630,00 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 57114,16 | 22352,70 | 20443,00 | 12617,59 | 1070,87 | 630,00 |  |  |